Извещение о размещении закупки путем проведении электронного аукциона  на право заключить контракт на  выполнение  работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»

1. Фома торгов – электронный аукцион.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет» - http://www.sberbank-ast.ru.

3.  Наименование и адрес заказчика:

Муниципальный заказчик (организатор размещения заказа путем проведения электронного аукциона) – Администрация Махнёвского муниципального образования.

Почтовый адрес: 624621, Свердловская область, Алапаевский район,

п.г.т. Махнёво, ул. Победы, д. 23

Место нахождения: 624621, Свердловская область,

Алапаевский район, п.г.т. Махнёво, ул. Победы, д. 107

адрес электронной почты: e-mail: mzakaz2011@yandex.ru

Ответственный исполнитель: Баязитова Лариса Геннадьевна

телефоны: (34346) 76-3-67

факс: (34346) 76-3-46

4. Объект закупки: выполнение  работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»

5. Место  выполнения работ:  Свердловская область, п.г.т. Махнёво

6.   Сроки (периоды)  выполнения работ:

Начало выполнения работ по объекту: со дня подписания контракта.

Срок выполнения работ: 220 календарных дней.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): –  62 513 891 (шестьдесят два миллиона пятьсот тринадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

- стоимость всех  Работ согласно проектной документации, корректировка проектной документации (при необходимости);

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемого Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений  на транспортировку грузов;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования до сдачи Объекта.

При расчете начальной (максимальной) цены контракта Заказчиком был использован проектно-сметный метод определения цены.

7. Условия контракта: подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об аукционе, техническим заданием и проектом контракта.

8. Классификация товаров, работ, услуг: 45.21.64.120

9. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью документации об аукционе.

10. Обеспечение заявки:

Размер обеспечения: 2, 5 % от начальной (максимальной цены контракта).

Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной  площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: http://www.sberbank-ast.ru.

Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно  быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает  участник закупки.

11. Обеспечение исполнения контракта:

Размер обеспечения: 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае представления по результатам проведения  электронного аукциона предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной  (максимальной) цены контракта победитель электронного аукциона при подписании контракта    обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер установленного Заказчиком обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного  аукциона или иным участником, с которым   заключается контракт при уклонении победителя от  подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения  исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем  электронного аукциона или иным участником, с  которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может  обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного   аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего         
исполнения обязательств принципалом;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии   является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской   гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской  Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об  осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

Срок действия безотзывной банковской гарантии,   выданной банком, должен превышать срок действия   контракта не менее чем на один месяц.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:     
Получатель: Финансовый отдел Администрации Махнёвского муниципального образования

ИНН 6601015740  КПП  660101001

Уральский Банк Сбербанка России г. Екатеринбург,

р/с  40302810416540020010, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта  на выполнение работ по объекту «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.».

Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить все  обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если Подрядчик в качестве способа          
обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования.

12. Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- правомочность участника закупки заключать контракт;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставляются.

13. Информация о документации об электронном аукционе

Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru.

14. Информация об электронном аукционе

Место и порядок подачи заявок участников закупки: заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу - http://www.sberbank-ast.ru.

Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) до 09.04.2014.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени): 09.04.2014 08:00 .

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 11.04.2014.

Дата проведения электронного аукциона (по местному времени): 14.04.2014.

15. Иная информация:

- к закупаемой продукции не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- закупаемая продукция не является закупкой у субъектов малого предпринимательства;

Глава Администрации                                                                                                                                                      Н. Д. Бузань

## УТВЕРЖДАЮ:

## Глава Администрации

## Махнёвского муниципального образования

## Н.Д. Бузань

«___»  _____________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об электронном аукционе

на право заключить контракт на  выполнение  работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области.

Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»

с изменениями (от 01.04.2014)

п.г.т. Махнёво – 2014 г.

Раздел 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. Информация об  аукционе в электронной форме

1.1. Настоящий аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить Муниципальный контракт  проводится в порядке, установленном главой 2 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»  и настоящей документацией об электронном аукционе (далее – документация об аукционе). Проведение  электронного аукциона  (далее – аукциона) регулируется положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением  закупок, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением  закупок  для государственных и муниципальных нужд.

1.2. Сведения о Муниципальном заказчике (далее – Заказчик) указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.3. Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.

1.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, специализированной организации, оператора электронной площадки с участником размещения  заказа  не допускаются, в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

1.5. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия проведения настоящего аукциона, а также исполнения Муниципального контракта, который будет заключен по результатам проведения настоящего аукциона, изучаются участником размещения заказа самостоятельно.

1.6. Подавая заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участник размещения  закупок тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект Муниципального контракта, технического задания, и изложенными в них условиями проведения аукциона и исполнения Муниципального контракта, который будет заключен по результатам  закупки.

2. Наименование и описание, требования к товару, работам, услугам, являющимися объектом закупки, условия контракта.

2.1 Наименование и описание объекта закупки с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, условия контракта содержится в разделах настоящей документации об аукционе, в разделах «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА», «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

2.2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, приведены в разделах «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».

2.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона, перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг таким требованиям, указан в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

2.4. В разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» может содержаться требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении. В этом случае в настоящей документации содержится изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, либо образец или макет товара, на поставку которого размещается заказ, прилагается к настоящей документации. В случае если образец или макет товара, на поставку которого размещается заказ, не может быть приложен к документации об открытом аукционе в электронной форме, в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указываются место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ.

2.5. В случае если при проведении  аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ настоящая документация может содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.

2.6. При указании в настоящей документации об аукционе на товарные знаки (словесные обозначения) они сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела документации об аукционе.

2.7. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены запреты, ограничения, либо иные условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, такие условия будут учитываться Заказчиком при размещении настоящего заказа и заключении Муниципального контракта.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в разделах  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».

4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

4.1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, в случае если такие требования установлены Заказчиком, указаны в разделах  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».

4.2. В случае размещения заказа на поставку машин и оборудования установленные Заказчиком требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в разделах  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».

4.3. В случае размещения заказа на поставку новых машин и оборудования в разделах  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» указаны установленные Заказчиком требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии (предоставление таких гарантий осуществляется вместе с товаром).

5. Источник финансирования заказа.

Финансирование настоящего заказа осуществляется из средств местного бюджета и областного.

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указаны в разделах  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

7. Информация  о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.

7.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) используется рубль Российской Федерации.

7.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Муниципального контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг содержатся в разделах «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».

8. Лоты

В случае если в настоящем аукционе выделены лоты, предмет, начальная (максимальная) цена контракта, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указываются в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» отдельно в отношении каждого лота. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный Муниципальный контракт.

9. Требования к участникам  закупки

9.1. Участником  закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.2. Участник  закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о  закупках:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9.3. Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

9.4. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.2. настоящего раздела документации об аукционе, указываются в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

9.5. В случае если Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам размещения заказа, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 9.3 настоящего раздела документации об аукционе, сведения об этом указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в  аукционе. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

10.1. В соответствии  с ч. 3 ст. 66 Федерального закона 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 1 п. 10.1. настоящего раздела аукционной документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие,  пунктом 2 ч. 1 п. 10.1. настоящего раздела аукционной документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 1 п. 10.1. настоящего раздела аукционной документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

В Таблице № 1 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об аукционе указаны качественные характеристики (потребительские свойства), используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности, предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Качественные характеристики (потребительские свойства) товаров, предлагаемых Участником аукциона к использованию,  по своим конкретным показателям должны соответствовать значениям, установленным в  Таблице № 1 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об аукционе, технической документации на предлагаемый товар (техническому паспорту, сертификату, инструкции по эксплуатации или иной технической документации).

В случае если показатели предлагаемого товара являются переменными, такие показатели необходимо указывать в соответствии с технической документацией на предлагаемый товар. При этом рекомендуется сопровождать соответствующий показатель подписью «показатель указан в соответствии c техническим паспортом (инструкцией по эксплуатации, сертификатом или иной технической документацией)».

В случае, если в документации или в ее приложениях содержится указание на товарный знак товара, оборудования и т.п., читать что данный товарный знак сопровождается словом «или эквивалент».

Качественные характеристики (потребительские свойства) каждого конкретного товара, предлагаемого  участником аукциона к использованию в соответствии с  Таблицей № 1 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об аукционе не должны содержать следующие слова (словосочетания) – «или», «менее», «более», «не менее», «не более», «должен быть», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «примерно», «около», «допустимый», «требуемый», «приблизительно», «шире чем», «лучше» и другие аналогичные слова (словосочетания), если это не предусмотрено паспортом на предлагаемый товар или иной технической документацией. Знак «/» между двумя значениями показателей (за исключением фразы «и/или» и использование знака «/» в единицах измерения, например, «кгс/см2», «м2°С/Вт», «кг/м3» и тп.) приравнивается к разделительному союзу «и» и означает, что участник аукциона должен дать по каждому показателю конкретное значение. В показателях с использованием фразы «и/или» участник аукциона должен указать показатель с союзом «и» либо выбрать одно из нескольких значений без использования союза «или». Знак «,» между перечислением нескольких значений с указанием в последнем значении  союза «или», приравнивается к союзу «или» и означает, что участник аукциона должен предложить одно конкретное значение из перечисленных. Числовое значение, сопровождаемое словом «менее» означает, что максимальным значением данного показателя является наименьшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения. Числовое значение, сопровождаемое словом «более» означает, что минимальным значением данного показателя является наибольшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения.

В случае, если Участник  аукциона  предлагает к использованию  эквивалентную  «Технологию очистки» той, которая указана в проекте, такому Участнику аукциона необходимо предложить  эквивалент. Показатели, используемые для определения эквивалентности, указаны в Таблице № 2 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ".

В Таблице № 2 (Раздел 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ") документации об аукционе указаны качественные характеристики, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности, предлагаемой к использованию при выполнении работ «Технологии очистки»: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Качественные характеристики «Технологии очистки», предлагаемой Участником аукциона к использованию,  по своим конкретным показателям должны соответствовать значениям, установленным в Таблице № 2  (Раздел 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ") документации об аукционе, технической документации на предлагаемую «Технологии очистки» (техническому паспорту, сертификату, инструкции по эксплуатации или иной документации).

При применении эквивалентной «Технологии очистки» Участник аукциона самостоятельно согласовывает с проектной организацией все необходимые изменения  в проект, а также самостоятельно несет все затраты, связанные с данными изменениями. Данные затраты в стоимость начальной (максимальной) цены (Сводный сметный расчет) не входят и Заказчиком компенсироваться не будут.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная  п. 10.1. настоящего раздела аукционной документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

10.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пп. 1 и 2  п. 9.2 настоящего раздела аукционной документации или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пп. 3 - 7 п. 9.2. настоящего раздела аукционной документации.

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

# 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимуществ  для предприятий уголовно- исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций или копии этих документов, если такие преимущества установлены «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ АУКЦИОНА».

# 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком  к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, или копии этих документов, если такие требования установлены «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ АУКЦИОНА».

Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением  документов и информации, предусмотренных пунктами 10.1 и 10.2  настоящего раздела аукционной документации, не допускается.

11. Порядок формирования цены контракта (цены лота).

11.1.Порядок формирования цены контракта  указан в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

11.2. Расходы участника размещения заказа, неучтенные им при подаче заявки на участие в аукционе и не включенные в предложенную таким участником цену контракта (цену лота), не подлежат возмещению Заказчиком.

12. Обеспечения заявки на участие в аукционе.

12.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

12.2. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе указан в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

12.3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях при уклонении участника размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается Муниципальный контракт по итогам размещения заказа, от заключения контракта денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

13. Расходы, связанные с участием в аукционе.

Расходы, которые участник размещения заказа несет в связи с участием в настоящем аукционе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не подлежат возмещению Заказчиком независимо от результатов размещения заказа.

14. Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

14.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

14.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

14.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего раздела документации об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

14.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие 
в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указана в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

# 16. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

16.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

16.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

16.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 16.4. настоящего раздела аукционной документации

16.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления информации,  предусмотренной п.  10.1. настоящего раздела аукционной документации или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной п. 10.1. настоящего раздела аукционной документации требованиям документации о таком аукционе.

16.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по другим основаниям не допускается.

16.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

16.7. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

17. Проведение аукциона.

17.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

17.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Дата проведения аукциона указана также в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.

17.3. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

17.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.

17.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

17.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

17.7. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований п. 17.8 настоящего раздела аукционной документации.

17.8. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано этим участником электронного аукциона.

17.9. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с  п. 17.10. настоящего раздела аукционной документации.

17.10. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

17.11. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами  1 и 3  п. 17.8 настоящего раздела аукционной документации.

17.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

17.13. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

17.14. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным п. 17.14 настоящего раздела аукционной документации, не допускается.

17.15. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

17.16. В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

17.17. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

17.18. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

17.19. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

# 18. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

18.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

18.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

18.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

18.4. В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

18.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

18.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе;  наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае:

1) непредставления документов и информации,

- наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

- идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

- копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

-  решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника  электронного аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.

-  документы и информацию согласно  п. 10.1. настоящего раздела аукционной документации

-  документы и информацию согласно  п. 10.2. настоящего раздела аукционной документации

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным п. 9.2 настоящей аукционной документации и в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

18.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям,  не установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным п. 18.6. настоящего раздела аукционной документации, не допускается.

18.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

18.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

18.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

18.11. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона № 44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

В этом случае, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

18.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

18.13. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

# 19. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

19.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным настоящей  документацией об аукционе.

19.2. В течение пяти дней с даты размещения протокола подведения итогов на электронной площадке в единой информационной системе заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

19.3. В течение пяти дней с даты  размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение, предоставляется участником электронного  аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника аукциона от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников  электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

19.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком в единой информационной системе без подписи заказчика,  составленный с  включением цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке на участие в аукционе такого участника, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

19.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

19.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 19.5. настоящего раздела аукционной документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 19.4 настоящего раздела аукционной документации протокол разногласий.

19.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

19.8.  Контракт  считается  заключенным  с  момента  размещения  заказчиком в  единой информационной  системе  подписанного контракта в соответствии с  п. 19.7. настоящего раздела аукционной документации.

19.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

19.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

19.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона  -  прекращается блокирование денежных средств в течение не более чем одного рабочего дня, с момента заключения контракта.

19.12. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, установленные настоящей документацией он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов или не исполнил требования, предусмотренные п. 19.3. настоящего раздела аукционной документации (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

19.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

19.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с  п. 19.14 настоящего раздела аукционной документации, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотренные п. 19.3. настоящего раздела аукционной документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

19.6. В случае, проведения аукциона путем повышения цены контракта, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

20. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.

20.1. В случае установления Заказчиком требования обеспечения исполнения Муниципального контракта размер такого обеспечения, а также реквизиты счета для предоставления обеспечения исполнения контракта путем передачи Заказчику в залог денежных средств (в случае если участником размещения заказа выбран такой способ обеспечения исполнения контракта) указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

20.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

20.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

20.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

20.5. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

20.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

20.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела аукционной документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

21. Возможность Заказчика изменить существенные условия контракта при его исполнении.

21.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом  количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

21.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

21.3. При исполнении контракта допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

21.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

21.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

22. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.

Участник закупки вправе направить не более трех   запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. в срок с даты размещения извещения о настоящем аукционе,  но не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

В течение  двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе  будут размещены в единой информационной системе   (на официальном сайте).

Заказчик вправе отменить электронный аукцион, не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, путем размещения в единой информационной системе извещения об отмене электронного аукциона.

23. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

23.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

23.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

23.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

23.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

23.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

23.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

23.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

23.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

23.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

23.10 В случае, расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом, заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта,  путем проведения запроса предложений в соответствии с параграфом 4 Федерального закона № 44.

23.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

23.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

23.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

23.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

23.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

23.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

23.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями  Федерального закона № 44-ФЗ.

23.18. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Информационная карта аукциона – является неотъемлемой частью настоящей документации.

В случае противоречия между общими положениями аукционной документации условиями и положениями Информационной карты аукциона  - Информационная карта аукциона имеет преобладающую силу и дополняет общие положения настоящей документации.

| № п./п. | Краткое наименование аукциона: | Выполнение работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | Электронный аукцион |
| 2 | Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: | http://www.sberbank-ast.ru. |
| 3 | Заказчик: | Администрация Махнёвского муниципального образования |
| 4 | Место нахождения: | 624621, Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Махнёво, ул. Победы, д. 107 |
| 5 | Почтовый адрес: | 624621, Свердловская область, Алапаевский район. п.г.т. Махнёво, ул. Победы, д. 23 |
| 6 | Телефон, факс: | (34346) 76-3-46 |
| 7 | Адрес электронной почты: | e-mail: mzakaz2011@yandex.ru |
| 8 | Ответственное должностное лицо заказчика: | Биргер Виталий Рудольфович, тел. (34346) 76-2-48; по вопросам размещения - Баязитова Лариса Геннадьевна, тел. (34346) 76-3-67 |
| 9 | Специализированная организация: | Не привлекается |
| 10 | Наименование объекта закупки: | Выполнение работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» |
| 11 | Классификация товаров, работ, услуг: | ОКПД 45.21.64.120 |
| 12 | Описание объекта закупки: | Выполнение работ в соответствии с техническим заданием Заказчика, требованиями градостроительного кодекса, действующих строительных норм и правил. К настоящей закупке не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ). Технические характеристики и прочие требования к предмету закупки указаны в техническом задании Заказчика, в том числе проекте, сводном сметном расчете, локальных сметных расчетах, которые являются неотъемлемой частью документации об аукционе. |
| 13 | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: | Состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в соответствии с техническим заданием Заказчика, которое является неотъемлемой частью документации об аукционе. |
| 14 | Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: | Гарантийный срок на работы, которые выполняются по контракту, устанавливается 36 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода объекта в эксплуатацию. |
| 15 | Требования к объему предоставления гарантий качества работ: | Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком (в соответствии с разделом 3 – проект муниципального контракта). |
| 16 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Махнёво |
| 17 | Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг: | Начало выполнения работ по объекту в соответствии с техническим заданием Заказчика, требованиями градостроительного кодекса, действующих строительных норм и правил: со дня подписания контракта. Срок выполнения работ: 220 календарных дней. |
| 18 | Начальная (максимальная) цена контракта: | 62 513 891 (шестьдесят два миллиона пятьсот тринадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе: - стоимость всех Работ согласно проектной документации, корректировка проектной документации (при необходимости); - стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемого Подрядчиком; - затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование; - таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления; - транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов; - накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта; - стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования до сдачи Объекта. Начальная (максимальная) цена сформирована с исключением сумм проектно-изыскательских работ, государственной экспертизы на достоверность и строительного контроля. |
| 19 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: | Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ определяется сметной документацией, составляет 62 513 891 (шестьдесят два миллиона пятьсот тринадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены прикреплено в виде отдельного файла. Сводный сметный расчет стоимости строительства подтвержден Положительным заключением № 66-1-6-0017-14/13-0715Д-1 от 22.01.2014г. государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. |
| 20 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем: | Российский рубль |
| 21 | Источник финансирования: | Бюджет Махнёвского муниципального образования, областной бюджет |
| 22 | Форма, срок и порядок оплаты контракта: | Оплата производится без аванса, При промежуточной оплате за выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2) в 2-х экземплярах, справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2-х экземплярах, полный комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру на выполненные работы или счет при использовании упрощенной системы налогообложения, а также документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством. При окончательном расчете за выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки законченного строительством объекта капитального строительства в 3-х экземплярах, акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2) в 2-х экземплярах, справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2-х экземплярах, полный комплект исполнительной документации, согласованный в Муниципальном строительном надзоре, в двух экземплярах, счет-фактуру на выполненные работы или счет при использовании упрощенной системы налогообложения, а также документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение десяти банковских дней при условии надлежаще оформленных документов. Оплата выполненных работ производится безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика. Финансирование осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств. |
| 23 | Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ: | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - правомочность участника закупки заключать контракт; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставляются. Настоящий электронный аукцион не является закупкой у субъектов малого предпринимательства |
| 24 | Единая информационная система (официальный сайт), на которой размещена документация об аукционе: | www.zakupki.gov.ru |
| 25 | Порядок предоставления разъяснений документации об электронном аукционе: | Участник закупки вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. в срок с даты размещения извещения о настоящем аукционе, но не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте). |
| 26 | Место и порядок подачи заявок участников закупки: | Заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: http://www.sberbank-ast.ru. |
| 27 | Требования к содержанию и составу заявки, инструкции по заполнению заявки: | В соответствии с ч. 3 ст. 66 Федерального закона 44-ФЗ и п. 10.1. раздела 1 аукционной документации первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию: при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 1 п. 10.1. раздела 1 настоящей документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, пунктом 2 ч. 1 п. 10.1. раздела 1 настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 1 п. 10.1. раздела 1 настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. В Таблице № 1 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об аукционе указаны качественные характеристики (потребительские свойства), используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности, предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться. Качественные характеристики (потребительские свойства) товаров, предлагаемых Участником аукциона к использованию, по своим конкретным показателям должны соответствовать значениям, установленным в Таблице № 1 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об аукционе, технической документации на предлагаемый товар (техническому паспорту, сертификату, инструкции по эксплуатации или иной технической документации). В случае если показатели предлагаемого товара являются переменными, такие показатели необходимо указывать в соответствии с технической документацией на предлагаемый товар. При этом рекомендуется сопровождать соответствующий показатель подписью «показатель указан в соответствии c техническим паспортом (инструкцией по эксплуатации, сертификатом или иной технической документацией)». В случае, если в документации или в ее приложениях содержится указание на товарный знак товара, оборудования и т.п., читать что данный товарный знак сопровождается словом «или эквивалент». Качественные характеристики (потребительские свойства) каждого конкретного товара, предлагаемого участником аукциона к использованию в соответствии с Таблицей № 1 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об аукционе не должны содержать следующие слова (словосочетания) – «или», «менее», «более», «не менее», «не более», «должен быть», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «примерно», «около», «допустимый», «требуемый», «приблизительно», «шире чем», «лучше» и другие аналогичные слова (словосочетания), если это не предусмотрено паспортом на предлагаемый товар или иной технической документацией. Знак «/» между двумя значениями показателей (за исключением фразы «и/или» и использование знака «/» в единицах измерения, например, «кгс/см2», «м2°С/Вт», «кг/м3» и тп.) приравнивается к разделительному союзу «и» и означает, что участник аукциона должен дать по каждому показателю конкретное значение. В показателях с использованием фразы «и/или» участник аукциона должен указать показатель с союзом «и» либо выбрать одно из нескольких значений без использования союза «или». Знак «,» между перечислением нескольких значений с указанием в последнем значении союза «или», приравнивается к союзу «или» и означает, что участник аукциона должен предложить одно конкретное значение из перечисленных. Числовое значение, сопровождаемое словом «менее» означает, что максимальным значением данного показателя является наименьшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения. Числовое значение, сопровождаемое словом «более» означает, что минимальным значением данного показателя является наибольшее значение, следующее за указанным, не включая самого указанного значения. В случае, если Участник аукциона предлагает к использованию эквивалентную «Технологию очистки» той, которая указана в проекте, такому Участнику аукциона необходимо предложить эквивалент. Показатели, используемые для определения эквивалентности, указаны в Таблице № 2 Раздела 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ". В Таблице № 2 (Раздел 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ") документации об аукционе указаны качественные характеристики, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности, предлагаемой к использованию при выполнении работ «Технологии очистки»: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться. Качественные характеристики «Технологии очистки», предлагаемой Участником аукциона к использованию, по своим конкретным показателям должны соответствовать значениям, установленным в Таблице № 2 (Раздел 4 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ") документации об аукционе, технической документации на предлагаемую «Технологии очистки» (техническому паспорту, сертификату, инструкции по эксплуатации или иной документации). При применении эквивалентной «Технологии очистки» Участник аукциона самостоятельно согласовывает с проектной организацией все необходимые изменения в проект, а также самостоятельно несет все затраты, связанные с данными изменениями. Данные затраты в стоимость начальной (максимальной) цены (Сводный сметный расчет) не входят и Заказчиком компенсироваться не будут. В соответствии с ч. 3 ст. 66 Федерального закона 44-ФЗ и п. 10.2. раздела 1 аукционной документации вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пп. 1 и 2 п. 9.2 раздела 1 и п. 41 раздела 2 (информационной карты) настоящей документации или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пп. 3 - 7 п. 9.2. раздела 1 настоящей аукционной документации. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия проверяет также наличие документов и сведений, предусмотренных п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 Федерального закона N 44-ФЗ, их соответствие требованиям документации об электронном аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. |
| 28 | Срок подачи заявок: | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) до 09.04.2014 |
| 29 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени): | 09.04.2014 08:00 |
| 30 | Размер обеспечения заявки: | 2, 5 % от начальной (максимальной цены контракта). |
| 31 | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона: | Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: http://www.sberbank-ast.ru. Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки. |
| 32 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: | 11.04.2014 |
| 33 | Дата проведения электронного аукциона (по местному времени): | 14.04.2014 |
| 34 | Условия контракта: | Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта |
| 35 | Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: | Предусмотрена |
| 36 | Возможность изменить условия контракта: | При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон: - снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий контракта; - увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта; - улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом. |
| 37 | Срок заключения контракта при уклонении победителя аукциона от заключения контракта: | Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта. |
| 37 | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения контракта: | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта; - нарушения срока направления протокола разногласий; - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения; |
| 38 | Работник ответственный за заключение контракта: Контрактный управляющий | Морозова Лариса Александровна Морозова Лариса Александровна |
| 39 | Размер обеспечения исполнения контракта: | 10 % от начальной (максимальной) цены контракта. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
| 40 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: | Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: Получатель: Финансовый отдел Администрации Махнёвского муниципального образования ИНН 6601015740 КПП 660101001 Уральский Банк Сбербанка России г. Екатеринбург, р/с 40302810416540020010, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить все обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. |
| 41 | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона | Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Наименование вида работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. При этом стоимость работ по организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства по одному договору, указанная в свидетельстве, должна быть не менее начальной максимальной цены контракта или более. |

Раздел 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________

#### ____________                                                                                                                                                  «___»____________2014 г.

________________________, в лице _______________________действующего на основании _________________, с одной стороны, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и

_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также "Стороны", на  основании протокола подведения итогов от ___________ 2014 г. № _____________ по результату проведения электронного аукциона заключили  настоящий  муниципальный  контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»  (далее – Объект), соблюдая сроки строительства Объекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. При исполнении настоящего контракта, а также по всем вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, стороны руководствуются техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), действующими строительными нормами и правилами, и другим действующим законодательством РФ.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы и осуществить строительство Объекта в установленные сроки, указанные в Календарном плане (Приложение № 2).

1.4. Заказчик обязуется обеспечить приемку Объекта, а также принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Контракта.

2. ГАРАНТИИ

2.1. Гарантии качества распространяются на оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

2.2. Подрядчик гарантирует:

2.2.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями контракта.

2.2.2. Соответствие оборудования, строительных материалов, конструкций и систем, применяемых для работ, проектной документации, государственным стандартам, и наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество. Соответствие качества работ СНиП  и другим действующими техническим нормативам.

2.2.3. Возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении Гарантийного срока.

2.2.4. Высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей.

2.2.5. Достижение Объектом указанным в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них.

2.2.6. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнении работ, при их приёмке и в период гарантийной эксплуатации объекта.

2.3. Гарантийный срок устанавливается на все выполненные работы 36 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода объекта в эксплуатацию. Объем предоставления гарантий качества работ – 100 %.

2.4. Если в период гарантийного срока при эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

2.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в согласованные сроки, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

3. СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему муниципальному контракту определена протоколом по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет  _________________ рублей, в т.ч. НДС - _________________ рублей/НДС не облагается.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

- стоимость всех  Работ согласно проектной документации, корректировка проектной документации (при необходимости);

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений  на транспортировку грузов;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования до сдачи Объекта.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий контракта;

3.4. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%.

3.5. Аванс настоящим контрактом не предусмотрен. Оплата  выполненных  работ производится Заказчиком после приемки этапов выполненных работ, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ.

3.6. При промежуточной оплате за выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2) в  2-х экземплярах, справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2-х экземплярах, полный комплект исполнительной документации  по работам, выполненным в отчетный месяц (период) в 2 (двух) экземплярах; счет-фактуру на выполненные работы или счет при использовании упрощенной системы налогообложения, а также документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

3.7.  При окончательном расчете за выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки законченного строительством объекта капитального строительства в 3-х экземплярах, акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма КС-2) в 2-х экземплярах, справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2-х экземплярах, полный комплект исполнительной документации, согласованной с органами Муниципального строительного надзора, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру на выполненные работы или счет при использовании  упрощенной системы налогообложения, а также документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

3.8. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение десяти банковских дней при условии надлежаще оформленных документов. Оплата выполненных работ производится безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика. Финансирование осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3.9. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняются за счет Подрядчика и оплате не подлежат.

4. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику в течение 3 дней, с даты подписания настоящего контракта рабочую документацию, разрешение на строительство.

4.1.2. Передать Подрядчику в течение 3 дней со дня подписания настоящего контракта по акту приёма-передачи строительную площадку, пригодную для производства работ, на период строительства объекта и до его завершения.

4.1.3. Принять работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями данного контракта.

4.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.6. Вправе осуществлять строительный контроль за проведением работ на объекте, соответствием объема, стоимости и качеству выполняемых Подрядчиком, субподрядчиками работ, рабочей документации, условиям муниципального контракта, техническому заданию, СНиП на производство и приемку этих работ. Присутствовать при приемке работ, производимой Подрядчиком и Субподрядчиками, давать необходимые указания, обязательные для исполнения Подрядчиком.

4.1.7. Вправе направлять своих уполномоченных представителей для контроля за ходом и качеством выполнения Подрядчиком работ, без безосновательного вмешательства в его оперативную деятельность. При этом основанием для вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика может явиться нарушение последним действующего законодательства РФ, в том числе требований СНиП, ГОСТ, правил техники безопасности и прочих требований при производстве работ, норм по охране окружающей среды, условий настоящего муниципального контракта, технического задания.

4.1.8. Для проверки предоставленных результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,  на усмотрение Заказчика проводится собственными силами или с привлечением экспертов, экспертные организации, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.1.9. По письменному уведомлению Подрядчика получить разрешение на ввод объекта  в  эксплуатацию.

4.1.10. Уведомить инспекцию государственного строительного надзора о начале и окончании строительства.

4.1.11. Извещать Подрядчика в письменном виде в течение 10-и календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов  Заказчика с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы, оформленные и  направленные Заказчиком по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считаются направленными надлежащим образом.

4.2.  Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить этапы Работ в промежуточные сроки и сдать законченный строительством Объект, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2).

4.2.2. Самостоятельно приобрести материалы, изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству объекта по настоящему контракту.

4.2.3. В течение 5-ти дней с даты  подписания контракта назначить приказом представителя, с указанием перечня полномочий. Все документы подписанные, извещения полученные им имеют юридическую силу в пределах настоящего контракта, как полученные Заказчиком.

4.2.4. Поставить и смонтировать оборудование, необходимое для строительства  объекта, предусмотренного проектной документацией, соответствующего сертификатам качества и паспортам, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.5. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования, с составлением соответствующего акта и направлением его Заказчику.

4.2.6. Выполнить пуско-наладку и сдать готовый к эксплуатации объект  Заказчику.

4.2.7. Выполнить все работы  качественно в объёме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, в полном соответствии с требованиями ГОСТов, СНИПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.

4.2.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.9. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования объекта в период производства строительно-монтажных работ и нормальную эксплуатацию объекта в течение гарантийного срока.

4.2.10. Возвести своими или привлеченными силами и средствами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту и обеспечить за свой счёт охрану строительной площадки, строительных материалов, инструментов и оборудования в период исполнения настоящего Контракта.

4.2.11. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектно-сметной документацией. Затраты по временному присоединению коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения несет Подрядчик.

4.2.12. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ, а также установить освещение.

4.2.13. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия или декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы до начала выполнения  работ, на оборудование - при поставке.

4.2.14. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

4.2.15. Обеспечить содержание и уборку в сроки не менее одного раза в неделю от мусора строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.2.16. Вывезти в десятидневный срок со дня подписания акта о приёмке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.2.17. Извещать Заказчика и представителя строительного контроля  за три рабочих дня до начала приёмки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком и представителем строительного контроля  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя строительного контроля, по требованию Заказчика, либо представителя строительного контроля  Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, либо представителя строительного контроля, а затем восстановить её за свой счет.

4.2.18. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.19 Безвозмездно по требованию Заказчика исправлять все дефекты и недостатки, выявленные в ходе выполнения  работ,  при  их  приёмке  и  в  период  гарантийной  эксплуатации  объекта.

4.2.20. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 10-и календарных дней об изменении статуса, наименования, места нахождения, почтового адреса и иных реквизитов юридического лица с представлением надлежащим образом заверенных копий документов. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и денежные средства, направленные Подрядчику по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считаются направленными надлежащим образом.

4.2.21. При исполнении контракта проводить согласования, необходимые для выполнения работ.

4.2.22. Извещать Заказчика и орган,  осуществляющий государственный строительный надзор в Свердловской области о сроках завершения работ, которые подлежат проверке в установленный Законодательством срок.

4.2.23. Перед сдачей объекта приёмочной комиссии Заказчика провести предварительные испытания объекта, всех его систем и оборудования. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования заказчик и подрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям контракта.

4.2.24. В двухдневный срок уведомить Заказчика об окончании производства строительно-монтажных работ.

4.2.25. Исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и техническим заданием и действующим законодательством РФ.

4.2.26. При применении эквивалентной «Технологии очистки» Участник размещения заказа самостоятельно согласовывает с проектной организацией все необходимые изменения  в проект, а также самостоятельно несет все затраты связанные с данными изменениями, данные затраты в стоимость контракта не входят и заказчиком компенсироваться не будут.

4.3. Заказчик  имеет право:

4.3.1. Запрашивать у Подрядчика информацию, необходимую для проверки исполнения обязательств по исполнению Подрядчиком муниципального заказа.

4.3.2. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать:

-   безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

- возмещению расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

4.3.3. Контролировать объем выполняемых Подрядчиком работ по муниципальному заказу.

4.3.4. Нанимать для организации контроля за качественным производством работ (технический надзор) сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы (допуск СРО).

4.3.5. В случае предъявления в суд искового заявления о расторжении настоящего Контракта, заказчик вправе приостановить приемку и оплату выполненных работ по настоящему Контракту с даты подачи искового заявления до даты вступления решения суда в законную силу.

4.4.  Подрядчик  имеет  право:

4.4.1. Принимать участие в процессе приемки выполненных работ, а также при составлении Заказчиком актов о нарушении обязательств.

4.4.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.3. Вправе требовать соблюдения Заказчиком договорной, плановой, финансовой и платежной дисциплины.

5.  СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы и осуществить строительство Объекта в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение № 2).

5.2.  Дата начала работ – дата заключения контракта. Срок выполнения работ: 220 календарных дней.

5.3. Подрядчик вправе, досрочно выполнить работы (этап работ) и предъявить их для приемки Заказчику.  В этом случае, Заказчик проводит приемку и оплату работ,  как работ выполненных в договорные сроки.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, соответствует СНиПам, ГОСТам, спецификациям, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполняемые работы, Подрядчик своими силами и без дополнительной оплаты этих работ обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить их.

6.3. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который вправе производить строительный контроль за качеством выполняемых работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, изделий и конструкций условиям муниципального контракта и техническому заданию. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода действия настоящего муниципального контракта. Полномочия представителя Заказчика должны быть подтверждены информационным письмом за подписью руководителя Заказчика.

6.4. Скрытые работы:

6.4.1. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик по готовности производит сдачу Заказчику скрытых работ, включая промежуточную приемку работ.

6.4.2. Результаты приемки скрытых работ подлежат оформлению соответствующим Актом на скрытые работы на объекте, оформляемом и подписываемом уполномоченными представителями Сторон, в необходимом и согласованном Сторонами количестве экземпляров.

6.4.3. О необходимости приемки скрытых работ, уполномоченный представитель Заказчика должен быть уведомлен в письменном виде, с указанием места и времени, заблаговременно, но не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до осуществления такой приемки.

6.4.4. Если уполномоченный представитель Заказчика в соответствии с надлежаще оформленным и переданным ему уведомлением, согласно настоящего контракта, не прибыл в назначенное время и место для проведения приемки скрытых работ, то уполномоченный представитель Подрядчика вправе составить односторонний Акт на скрытые работы на объекте.

6.4.5. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без письменного разрешения Уполномоченного представителя Заказчика, внесенного в Журнал производства Работ, за исключением п. 6.4.4. контракта.

6.4.6. Если уполномоченный представитель Заказчика не был проинформирован о месте и времени проведения приемки скрытых работ надлежащим образом, а Подрядчиком были произведены работы по закрытию указанных работ, Подрядчик обязан, по соответствующему указанию уполномоченного представителя Заказчика за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, открыть скрытые работы (или необходимую и достаточную их часть), а затем за свой счет и в установленные Заказчиком сроки произвести все необходимые восстановительные работы.

6.4.7. В любом случае, приемка работ, подлежащих закрытию другими работами, не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту.

7. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Промежуточная приемка работ:

7.1.1. Незамедлительно при окончании промежуточных работ Подрядчик обязан направить Заказчику Письменное уведомление и подписанный акт приемки выполненных работ (Форма КС-2; КС-3) в 2-х экземплярах.

7.1.2. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ рассмотреть данный акт, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы и в случае отсутствия замечаний подписать акт приемки выполненных работ и один экземпляр направить Подрядчику.

7.1.3. При наличии замечаний Заказчик в течение 5 рабочих дней возвращает Подрядчику представленный акт приемки выполненных работ с письменными замечаниями для устранения замечаний.

7.1.4. Подрядчик обязан исправить замечания Заказчика, откорректировать акт и вновь его направить Заказчику на рассмотрение. В случае не поступления в пятидневный срок замечаний от Заказчика, работы указанные в акте приемки выполненных работ считаются принятыми в полном объеме, и Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ в порядке и в сроке, предусмотренные разделом 4 настоящего муниципального контракта.

7.1.5. После подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, необходимые для оплаты выполненных работ, с сопроводительным письмом за подписью руководителя:

- счет-фактуру на выполненные работы или счет при использовании упрощенной системы налогообложения.

- полный комплект исполнительной документации  по работам, выполненным в отчетный месяц (период) в 2 (двух) экземплярах;

- документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Окончательная приемка работ:

7.2.1. Незамедлительно по окончании работ по муниципальному контракту в целом Подрядчик обязан составить и направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ и комплект исполнительной документации, согласованной с органами Муниципального строительного надзора.

7.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения комплекта исполнительной документации, их рассмотреть и назначить дату приемки объекта и состав комиссии.

7.2.3. Данная комиссия с участием Подрядчика обязана осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий муниципального контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом  Подрядчику.

7.2.4. По результатам приемки комиссией выполненных работ на объекте Подрядчик составляет Акт приемки законченного строительством объекта капитального строительства, который подписывается всеми членами комиссии.

7.2.5. Комиссия, обнаружившая недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте приемки законченного строительством объекта капитального строительства, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

7.2.6. После принятия комиссией выполненных работ и подписания Акта приемки законченного строительством объекта капитального строительства Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней представить Заказчику следующие документы, необходимые для оплаты выполненных работ, с сопроводительным письмом за подписью руководителя:

- Акт приемки законченного строительством объекта капитального строительства в 3-х экземплярах,

- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) в 2-х экземплярах,

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2-х экземплярах,

- счет-фактуру на выполненные работы или счет при использовании упрощенной системы налогообложения.

- полный комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах по реестру;

- документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступлений в ней от настоящего муниципального контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 дней после их обнаружения.

7.4. Порядок устранения дефектов:

7.4.1. Если в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, будут выявлены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан за свой счет в срок, согласованный Сторонами, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.4.2. Заказчик в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, может давать Подрядчику распоряжения в письменной форме в отношении качества выполняемых им работ, а также замены некачественных материалов и конструкций, не соответствующих условиям настоящего контракта, описанию, изложенному в Техническом задании. Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Заказчиком, надлежащим образом выполнить любое из этих распоряжений Заказчика.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством  РФ.

8.2.  За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,  Заказчик, и Подрядчик обязаны уплатить пени  в размере  1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных

8.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 1% цены контракта, что составляет ____________.

8.4. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,  устанавливается штраф 1,5 % цены контракта, что составляет ______________.

8.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата штрафных санкций, пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре и от иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

8.7. В случае причинения убытков заказчику, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных подрядчиком по отдельным договорам, подрядчик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки, за исключением упущенной выгоды.

8.8. Стороны  не  несут  ответственности по своим обязательствам, если:

- в период действия настоящего муниципального контракта происходят изменения в  действующем  законодательстве РФ, делающие невозможным их выполнение;

- невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего муниципального контракта в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных  обстоятельств в письменной форме.

8.9.  Штрафы, пени, по настоящему договору  взыскиваются в судебном порядке.

8.10. Взыскание пени не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему контракту.

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. До подписания настоящего муниципального контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, том числе в форме вклада (депозита) в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

9.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по контракту из вышеперечисленных способов  Подрядчик  определяет  самостоятельно.

9.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;      
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской  гарантии по обязательствам принципала, возникшим  из контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской  Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об  осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

Срок  действия безотзывной банковской гарантии,  должен превышать срок  окончания работ  по контракту  на  один  месяц.

9.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту денежные  средства, внесенные Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту,  возвращаются Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента соответствующего требования Подрядчика.

# 10. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ,  ДОПОЛНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то сторонами.

10.2. Стороны могут вносить изменения в контракт только в случаях предусмотренных Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом РФ.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

- Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

- Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.  СПОРЫ  И  РАЗНОГЛАСИЯ

11.1. Споры и разногласия сторон  в соответствии с действующим законодательством  разрешаются сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней,  с  даты получения претензии.

11.2. При не достижении соглашения, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все претензии, требования по выполнению условий настоящего муниципального контракта должны  заявляться  Сторонами в письменной форме.

12.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим  законодательством РФ.

12.2. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.

12.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014.

12.4. К настоящему Контракту прилагаются приложения, которые являются его неотъемлемой частью и обладают равной с ним юридической силой.

Перечень приложений к контракту:

1. Приложение №1 – Техническое задание

2. Приложение №2 – Календарный план

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:

| ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: | Юридический _____________________________________________ почтовый _______________________________________________ ИНН ________________________ , КПП ________________________ Р/с ______________________________, кор. счет ____________ Банк ____________________________________________________, БИК____________________ тел. (факс) _______________________________ |
| ЗАКАЗЧИК: |  |
|  | Юридический _____________________________________________ почтовый _______________________________________________ ИНН ________________________ , КПП ________________________ Р/с ______________________, кор. счет _______________________ Банк ____________________________________________________, БИК____________________ тел. (факс) _______________________________ |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (____________________) |  |  |  | (________________ ) |
| __________ 2014 г. |  |  |  | ____________ 2014 г. |
| м.п. |  |  |  | м.п. |

Приложение №1 к муниципальному контракту – Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование аукциона: электронный аукцион на право заключить контракт на  выполнение работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»

2. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с федеральными и отраслевыми руководящими документами. Содержит основные сведения по объему работ и требования к подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы, с обеспечением выполнения работ необходимыми материалами для строительства комплекса зданий и сооружений для  объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ .

Основание для строительства: Проектная документация «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» Шифр проекта 0088-П-12-00370, Шифр  0088-Р-12-00370 Положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-5-0764-12/12-0561-1 от 25 декабря 2012г.

Место расположения объекта строительства: в п.г.т. Махнёво, Свердловская обл.,

Назначение объекта: Очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,  производительностью  370 м³ в сутки,   в п.г.т. Махнёво  Свердловской области. Состав очистных сооружений:  в соответствии с проектной документацией.

Условия строительства:  Строительство объекта ведется в соответствии с рабочей  документацией «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» Шифр  0088-Р-12-00370. Рабочая документация является неотъемлемой частью технического задания и аукционной документации.

Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным   решениям: Архитектурно-планировочные и конструктивные решения приняты  в соответствии с требованиями технологической схемы, с учетом размещения на площадке в соответствии с сетями подачи стоков и сброса, с использованием современных материалов, позволяющих улучшить внешний вид сооружений и выполнить производственные помещения на должном эстетическом и гигиеническом уровне.

Требования к технологии:  в соответствии с технологическим процессом очистки стоков и оборудованием проектной документации  «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» Шифр проекта 0088-Р-12-00370 или эквивалентной технологии, предложенной участником аукциона в соответствии с Таблицей № 2 к Техническому заданию.

Требования к инженерному оборудованию, и системам: в соответствии с рабочей документацией. Оборудование обеспечивает эксплуатацию очистных сооружений в автоматическом режиме по технологии  предусмотренной проектной документацией или эквивалентной технологии, предложенной участником аукциона в соответствии с Таблицей № 2 к Техническому заданию.

Соответствие выполняемых работ, используемых для выполнения работ товаров, материалов национальным стандартам ГОСТ, СНиП и иным нормативно-техническим документам:

- ГОСТ Р 54257-2010  «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 52085-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Опалубка. Общие технические условия»;

- СНиП II-26-76 «Кровли»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- «Пособие по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации» (разработано к СНиП 2.04.03-85);

- ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация". Разделы 3-5; приложение А;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции";

- ГОСТ 8717.0-84 «Ступени железобетонные и бетонные»;

- ГОСТ 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные»;

- СНиП II-23-81* "Стальные конструкции";

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения";

- СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 2-5; приложения 1, 11, 13;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

- СНиП 2.03.13-88 "Полы";

- СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ);

- ГОСТ 21924.0-84 «Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия»;

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;

- ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия»;

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»;

- ГОСТ 2405-88 (СТ СЭВ 6128-87) «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»;

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

- СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

- СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции";

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

- ГОСТ 1839-80 «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия»;

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»;

- ГОСТ  6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»;

- ГОСТ 9128- 2009 «Смеси асфальтобетонные  дорожные, аэродромные и асфальтобетон»;

- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций»;

- ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»;

-ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы, Конструкция»;

- ГОСТ 18599-2001 – «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»;

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»;

- ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи»;

- ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок»;

- ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»;

- ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»;

-ГОСТ Р 50345-99 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения»;

-ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели»;

-ГОСТ 1153-76 «Кронштейны для умывальников и моек»;

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- Серия 5.904-41 «Клапаны обратные общего назначения. Рабочие чертежи»;

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

- ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В»;

- ГОСТ 30493-96 «Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры»;

- ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»;

- ГОСТ 23695-94 «Приборы Санитарно-технические стальные эмалированные»;

-ГОСТ 22689.2-89 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция»;

-ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные»;

-ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

-ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»;

-ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры";

- ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»;

- ГОСТ 6629-88  «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные»;

- ГОСТ «7473-2010 «Смеси бетонные»;

-ГОСТ  8568-77 «Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением»;

-ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»;

-типовая серия 3.017-3 вып. 2 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений»;

- ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»;

- ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные»;

-ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»;

-ГОСТ 24045-94  «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами  для строительства»;

-ГОСТ 5631-79 «Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия»;

- ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей»;

- ГОСТ 6787-2001 «Плиты керамические для полов»;

- ГОСТ 1839-80 «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов»;

- ГОСТ Р 50827-95 «Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения»;

- ГОСТ 2405-88. «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры»;

- ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021»;

- ГОСТ 3826-82 «Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками»;

-типовая серия 3.001.1-3 «Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации»;

- ГОСТ 24379.1-2012 «Болты фундаментные. Конструкции и размеры»;

-ГОСТ 5087-80 «Ручки для окон и дверей»;

- серия 5.900-3 «Сальники наружные Ду 50 – 1400 для пропуска труб через стены  сооружений»;

- ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»;

- ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия»;

-ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые.  Технические условия»;

- ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

-ГОСТ 17376-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»;

-ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газовых сетей»;

-ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый»;

- ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые  и мелкозернистые. Технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

-ГОСТ  8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация»;

-ГОСТ 1050-88 «Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали»;

-ГОСТ  10354-82 «Пленка полиэтиленовая»;

-ГОСТ 8736-93  «Песок для строительных работ. Технические условия»;

-ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий»;

-ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия»;

- ГОСТ 20429-84 «Фольгоизол. Технические условия»;

- ГОСТ 10923-93 «Рубероид»;

-ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления»;

-ГОСТ 8278-83 «Швеллеры стальные гнутые равнополочные»;

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные»;

- ГОСТ 23179-85 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий;

- ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород» и иные нормативно-технические документы.

Последовательность и этапы выполнения работ: Выполнение работ в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом совмещения по основным сооружениям, конструкциям, сетям и благоустройству.

Сроки выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта - 220 календарных дней.

Технические показатели:

| Наименование | ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка в границах отвода | м² | 1178,0 |
| Площадь застройки | м² | 219,0 |
| Этажность | эт. | одноэтажное |
| Строительный объем | м³ | 2021,0 |
| в том числе подземной части | м³ | 1043,0 |
| Общая площадь здания | м² | 186,48 |
| Производительность очистных сооружений | м3/сут | 370,0 |

Проект производства работ:

Состав ППР:

— календарный план строящегося объекта;

— строительный генеральный план;

— ведомость потребности в ресурсах (людских и материалах);

— технологические карты на ведение отдельных процессов.

Объем работ и качество выполняемых работ

Объем работ и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям рабочей документации, законодательной  и нормативной документации действующей на территории РФ:

Объем работ включает в себя полный комплекс работ, в том числе:

разработка и согласование проекта производства работ и технологических карт;

входной контроль;

технический контроль;

Общий журнал выполненных работ (форма №КС-6);

визуальный, инструментальный и лабораторный контроль;

геодезическое сопровождение;

поставка оборудования очистных сооружений;

поставка материалов;

строительно-монтажные работы, вт.ч.- скрытые работы,

монтаж технологического оборудования;

электромонтажные работы;

пуско-наладочные работы;

освидетельствование выполненных работ;

исполнительная документация.

Приемка законченного строительства

Акты приемки законченного строительством объекта «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» (формы № КС-11 и № КС-14) свидетельствуют о том, что выполненные подрядчиком объемы работ по договору окончательно приняты заказчиком.

Оформление актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11 и № КС-14) производится заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

Перечень  документации, прилагаемой к акту приемки законченного строительства, объекта капитального строительства:

1. Перечень исполнителей, лиц осуществлявших строительство (подрядных организаций).

2. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, примененных при строительстве, материалы испытаний и обследований.

3. Перечень исполнительной документации: Комплект рабочих чертежей на строительство, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, узлов и акты приемки ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, акты об испытаниях заземления,  молниезащиты и электрохимической защиты, систем вентиляции, кондиционирования, канализации, водоснабжения, теплоснабжения, хладоснабжения, дренажных устройств, внутренних и наружных электроустановок и электросетей, сетей телефонизации, радиофикации, телеметрии, сигнализации и автоматизации, других слаботочных систем и других систем в соответствии с проектом, и другая исполнительная документация  (согласно действующим нормативным документам, хронологии и технологии производства), Документ о подтверждении соответствия проектной документации.

4. Исполнительные схемы и съемки.

5. Журналы производства работы, общие и специальные журналы выполнения работ и авторского надзора проектных организаций и результаты проверок в процессе строительства уполномоченных лиц по вопросам строительного контроля.

Приложение 1: - качественные характеристики (потребительские свойства), предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться – Таблица № 1 (по результатам аукциона).

Приложение 2: - качественные характеристики, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности, предлагаемой к использованию при выполнении работ «Технологии очистки»: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться – Таблица № 2 (по результатам аукциона).

Приложение 3: - сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства – прикреплены в архиве и отдельным файлом.

Приложение 4 – проект – прикреплен в архивах.

Приложение № 2 к муниципальному контракту – Календарный план

Календарный план

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения (кал. дни) |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |
| 1. | Подготовка территории строительства и тех.документации, заказ комплекта технологического оборудования. | 15 |
| 2. | Земляные работы; устройство фундаментов и бетонной подготовки | 20 |
| 3. | Строительство подземной части (бетонирование резервуаров) и устройство приямков, перекрытий и покрытий | 25 |
| 4. | Приобретение комплекта технологического оборудования* | 55* |
| 5. | Строительство здания очистных (, монтаж металлоконструкций, сэндвич- панелей, возведение перегородок, устройство кровли ) | 35 |
| 6. | Наружные инженерные сети (электроснабжение, электроосвещение, водоснабжение, канализация) | 20 |
| 7. | Наружная отделка, устройство отмостки, ограждение, внешнее благоустройство | 15 |
| 8. | Ремонтные работы на КНС № 1,2,3.Замена канализационного коллектора. | 13 |
| 9. | Внутренние инженерные сети (водопровод, канализация, отопление, вентиляция); монтаж технологических решений и оборудования; устройство окон, пола, дверей в здании очистных сооружений | 15 |
| 10 | Внутренние отделочные работы, внутреннее электрооборудование и освещение, монтаж охранно-пожарной сигнализации | 15 |
| 11. | Пусконаладочные работы; Предоставление исполнительной документации и ввод объекта в эксплуатацию | 40 7 |
|  | Итого календарных дней | 220 |
| *Примечание: Приобретение комплекта технологического оборудования параллельно с выполнением работ. |

Раздел  4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование аукциона: электронный аукцион на право заключить контракт на  выполнение работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»

2. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по организации строительства на объекте «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.»

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с федеральными и отраслевыми руководящими документами. Содержит основные сведения по объему работ и требования к подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы, с обеспечением выполнения работ необходимыми материалами для строительства комплекса зданий и сооружений для  объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ .

Основание для строительства: Проектная документация «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» Шифр проекта 0088-П-12-00370, Шифр  0088-Р-12-00370 Положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-5-0764-12/12-0561-1 от 25 декабря 2012г.

Место расположения объекта строительства: в п.г.т. Махнёво, Свердловская обл.,

Назначение объекта: Очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,  производительностью  370 м³ в сутки,   в п.г.т. Махнёво  Свердловской области. Состав очистных сооружений:  в соответствии с проектной документацией.

Условия строительства:  Строительство объекта ведется в соответствии с рабочей  документацией «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» Шифр  0088-Р-12-00370. Рабочая документация является неотъемлемой частью технического задания и аукционной документации.

Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным   решениям: Архитектурно-планировочные и конструктивные решения приняты  в соответствии с требованиями технологической схемы, с учетом размещения на площадке в соответствии с сетями подачи стоков и сброса, с использованием современных материалов, позволяющих улучшить внешний вид сооружений и выполнить производственные помещения на должном эстетическом и гигиеническом уровне.

Требования к технологии:  в соответствии с технологическим процессом очистки стоков и оборудованием проектной документации  «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» Шифр проекта 0088-Р-12-00370 или эквивалентной технологии, предложенной участником аукциона в соответствии с Таблицей № 2 к Техническому заданию.

Требования к инженерному оборудованию, и системам: в соответствии с рабочей документацией. Оборудование обеспечивает эксплуатацию очистных сооружений в автоматическом режиме по технологии  предусмотренной проектной документацией или эквивалентной технологии, предложенной участником аукциона в соответствии с Таблицей № 2 к Техническому заданию.

Соответствие выполняемых работ, используемых для выполнения работ товаров, материалов национальным стандартам ГОСТ, СНиП и иным нормативно-техническим документам:

- ГОСТ Р 54257-2010  «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 52085-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Опалубка. Общие технические условия»;

- СНиП II-26-76 «Кровли»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- «Пособие по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации» (разработано к СНиП 2.04.03-85);

- ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация". Разделы 3-5; приложение А;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции";

- ГОСТ 8717.0-84 «Ступени железобетонные и бетонные»;

- ГОСТ 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные»;

- СНиП II-23-81* "Стальные конструкции";

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия. Общие положения";

- СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 2-5; приложения 1, 11, 13;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

- СНиП 2.03.13-88 "Полы";

- СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ);

- ГОСТ 21924.0-84 «Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия»;

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;

- ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия»;

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»;

- ГОСТ 2405-88 (СТ СЭВ 6128-87) «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»;

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

- СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха";

- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

- СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции";

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

- ГОСТ 1839-80 «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия»;

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»;

- ГОСТ  6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»;

- ГОСТ 9128- 2009 «Смеси асфальтобетонные  дорожные, аэродромные и асфальтобетон»;

- ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций»;

- ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»;

-ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы, Конструкция»;

- ГОСТ 18599-2001 – «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»;

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»;

- ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи»;

- ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок»;

- ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»;

- ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»;

-ГОСТ Р 50345-99 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения»;

-ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели»;

-ГОСТ 1153-76 «Кронштейны для умывальников и моек»;

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- Серия 5.904-41 «Клапаны обратные общего назначения. Рабочие чертежи»;

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

- ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В»;

- ГОСТ 30493-96 «Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры»;

- ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»;

- ГОСТ 23695-94 «Приборы Санитарно-технические стальные эмалированные»;

-ГОСТ 22689.2-89 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция»;

-ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные»;

-ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

-ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»;

-ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры";

- ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные»;

- ГОСТ 6629-88  «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные»;

- ГОСТ «7473-2010 «Смеси бетонные»;

-ГОСТ  8568-77 «Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением»;

-ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»;

-типовая серия 3.017-3 вып. 2 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений»;

- ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»;

- ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные»;

-ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»;

-ГОСТ 24045-94  «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами  для строительства»;

-ГОСТ 5631-79 «Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия»;

- ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей»;

- ГОСТ 6787-2001 «Плиты керамические для полов»;

- ГОСТ 1839-80 «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов»;

- ГОСТ Р 50827-95 «Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения»;

- ГОСТ 2405-88. «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры»;

- ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021»;

- ГОСТ 3826-82 «Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками»;

-типовая серия 3.001.1-3 «Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации»;

- ГОСТ 24379.1-2012 «Болты фундаментные. Конструкции и размеры»;

-ГОСТ 5087-80 «Ручки для окон и дверей»;

- серия 5.900-3 «Сальники наружные Ду 50 – 1400 для пропуска труб через стены  сооружений»;

- ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»;

- ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия»;

-ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые.  Технические условия»;

- ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

-ГОСТ 17376-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция»;

-ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газовых сетей»;

-ГОСТ 2590-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый»;

- ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые  и мелкозернистые. Технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

-ГОСТ  8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация»;

-ГОСТ 1050-88 «Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали»;

-ГОСТ  10354-82 «Пленка полиэтиленовая»;

-ГОСТ 8736-93  «Песок для строительных работ. Технические условия»;

-ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий»;

-ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия»;

- ГОСТ 20429-84 «Фольгоизол. Технические условия»;

- ГОСТ 10923-93 «Рубероид»;

-ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления»;

-ГОСТ 8278-83 «Швеллеры стальные гнутые равнополочные»;

- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные»;

- ГОСТ 23179-85 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий;

- ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород» и иные нормативно-технические документы.

Последовательность и этапы выполнения работ: Выполнение работ в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом совмещения по основным сооружениям, конструкциям, сетям и благоустройству.

Сроки выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта - 220 календарных дней.

Технические показатели:

| Наименование | ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка в границах отвода | м² | 1178,0 |
| Площадь застройки | м² | 219,0 |
| Этажность | эт. | одноэтажное |
| Строительный объем | м³ | 2021,0 |
| в том числе подземной части | м³ | 1043,0 |
| Общая площадь здания | м² | 186,48 |
| Производительность очистных сооружений | м3/сут | 370,0 |

Проект производства работ:

Состав ППР:

— календарный план строящегося объекта;

— строительный генеральный план;

— ведомость потребности в ресурсах (людских и материалах);

— технологические карты на ведение отдельных процессов.

Объем работ и качество выполняемых работ

Объем работ и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям рабочей документации, законодательной  и нормативной документации действующей на территории РФ:

Объем работ включает в себя полный комплекс работ, в том числе:

разработка и согласование проекта производства работ и технологических карт;

входной контроль;

технический контроль;

Общий журнал выполненных работ (форма №КС-6);

визуальный, инструментальный и лабораторный контроль;

геодезическое сопровождение;

поставка оборудования очистных сооружений;

поставка материалов;

строительно-монтажные работы, вт.ч.- скрытые работы,

монтаж технологического оборудования;

электромонтажные работы;

пуско-наладочные работы;

освидетельствование выполненных работ;

исполнительная документация.

Приемка законченного строительства

Акты приемки законченного строительством объекта «Строительство и реконструкция  объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.» (формы № КС-11 и № КС-14) свидетельствуют о том, что выполненные подрядчиком объемы работ по договору окончательно приняты заказчиком.

Оформление актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11 и № КС-14) производится заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

Перечень  документации, прилагаемой к акту приемки законченного строительства, объекта капитального строительства:

1. Перечень исполнителей, лиц осуществлявших строительство (подрядных организаций).

2. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и изделий, примененных при строительстве, материалы испытаний и обследований.

3. Перечень исполнительной документации: Комплект рабочих чертежей на строительство, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, узлов и акты приемки ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, акты об испытаниях заземления,  молниезащиты и электрохимической защиты, систем вентиляции, кондиционирования, канализации, водоснабжения, теплоснабжения, хладоснабжения, дренажных устройств, внутренних и наружных электроустановок и электросетей, сетей телефонизации, радиофикации, телеметрии, сигнализации и автоматизации, других слаботочных систем и других систем в соответствии с проектом, и другая исполнительная документация  (согласно действующим нормативным документам, хронологии и технологии производства), Документ о подтверждении соответствия проектной документации.

4. Исполнительные схемы и съемки.

5. Журналы производства работы, общие и специальные журналы выполнения работ и авторского надзора проектных организаций и результаты проверок в процессе строительства уполномоченных лиц по вопросам строительного контроля.

Приложение 1: - качественные характеристики (потребительские свойства), используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности, предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться – Таблица № 1.

Приложение 2: - качественные характеристики, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности, предлагаемой к использованию при выполнении работ «Технологии очистки»: максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться – Таблица № 2.

Таблица № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОВАРОВ

(с техническими (качественными) характеристиками)

| № п/п | Наименование товара, оборудования | Технические характеристики с требуемыми значениями |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная водогазопроводная | Тип легкая, обыкновенная или усиленная; Условный проход должен быть от 15 до 20 мм; Толщина стенки от 2 до 3 мм; Масса 1 м трубы от 1,5 до 1,9 кг; Наружный диаметр должен быть менее 30 мм; Кривизна трубы на 1 метр не должна превышать 2 мм; Труба должна выдерживать гидравлическое давление более 20 кгс/см2. |
| 2 | Погружной насос | Должен быть стационарным или переносным с поплавковым выключателем или без него. Электродвигатель должен быть с классом защиты более IP55; Класс изоляции должен быть В, A или F. Свободный проход от 8 до 10 мм; Температура перекачиваемой среды должна быть от 0 до + 40 °С; Мощность от 0,24 до 0,38 кВт; Номинальный ток не более 2 А и не менее 1,1 А; Частота вращения от 2800 до 2900 об/мин; Масса должна быть не более 5 кг; Максимальная рабочая температура нагревостойкости должна быть более +100 °С. |
| 3 | Ультрафиолетовая установка | Должна быть лоткового типа, должна иметь не более 12 УФ ламп; Производительность должна быть не более 70 м3/ч; Потребляемая мощность менее 1,2 кВт; Размеры должны быть не более 1,5х0,3х0,5 м. |
| 4 | Труба стальная электросварная | Должна быть с наружным диаметром более 80 и менее 150 миллиметров, толщина стенки более 3 и менее 6 миллиметров, масса 1 метра трубы должна быть менее 15 килограмм, точность изготовления должна быть повышенная или обычная, предельное отклонение по наружному диаметру должно составлять не более 1 %, марка стали должна быть Ст2сп, Ст3пс, 10 или 20кп, предел текучести должен быть более 175 ньютонов на квадратный миллиметр, относительное удлинение должно быть более 20 %. |
| 5 | Упор | Должен быть предназначен для прокладки трубопроводов, Размеры ш*в не более 0,7*0,6 м, объем бетона должен быть менее 0,5 м3, Несущая способность при угле 90° должна быть более 5 тс, Должен быть выполнен из бетона не ниже В10. |
| 6 | Изоляция (трубки) | Материал должен быть вспененный каучук; Диапазон рабочих температур от -180 ºС (или ниже) до +100 ºС (или выше); Коэффициент теплопроводности при 0 ºС от 0,035 до 0,038 Вт/(м•К); Сопротивление проникновению влажности должно быть более 6500; Класс горючести должен быть не ниже Г1; Толщина от 9 до 15 мм. |
| 7 | Грунтовка | Должна быть предназначена для грунтования металлических поверхностей, массовая доля нелетучих веществ должна быть не более 50 %, расход должен быть менее 300 г/м2 в один слой, толщина сухой пленки должна быть не более 100 мкм, жизнеспособность должна быть не менее 1 суток, температура применения должна быть шире чем от -30 до +40 ºС, время высыхания до степени 3 должно быть менее 5 часов. |
| 8 | Вентилятор канальный | Максимальная температура применения должна быть не ниже +35 ºС, должен иметь встроенные термоконтакты, установка должна быть возможна в любом положении, должен быть одно или трехфазным, потребляемая мощность менее 0,3 кВт, ток от 1 до 2 А, максимальный расход воздуха должен быть более 1000 м3/час, частота вращения менее 2500 об/мин, класс защиты двигателя выше IP32, масса от 3 до 7 кг, внутренний/наружный диаметр должен быть более 200 мм, Уровень звукового давления на расстоянии 3 м должен быть менее 60 дБ(А). |
| 9 | Извещатель пожарный ручной | Должен быть оснащен группой переключающих контактов, диапазон коммутируемых токов/напряжений не уже чем от 0,2 до 150 мА/ от 10 до 50 В, масса не более 200 грамм, габаритные размеры не более 110*100*50 мм, диапазон рабочих температур должен быть шире чем от -30 до +40 ºС. |
| 10 | Клапан обратный | Условное давление от 1 до 1,6 МПа, должен быть автоматическим, минимальное давление при закрытии/открытии должно быть не более 0,02 МПа, корпус должен быть выполнен из чугуна, условный проход от 40 до 100 мм, масса менее 15 кг, длина должна быть менее 0,35 м. |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный | Должен быть световым с частотой импульсов светового сигнала не менее 0,5 Гц, диапазон рабочих температур должен быть шире чем от -20 до +40 ºС, напряжение питания постоянного тока должно быть более 8 и менее 40 В, потребляемый ток должен быть менее 0,5 мА, степень защиты оболочки выше IP42, размеры должны быть менее 50*50*50 мм. |
| 12 | Дверь | Должна быть предназначена для санузла, должна быть глухой, размер не более 2100*900 мм, должна иметь ручку с кнопкой или с заверткой, размеры ручки a/b должны быть менее 100 мм. |
| 13 | Шкаф управления | Должен иметь автоматический или ручной ввод, число управляемых насосов не менее 2, рабочий ток на 1 насос должен быть не более 15А, размеры В*Ш*Г должны быть менее 1*0,7*0,4 м, степень защиты должна быть выше IP 33. |
| 14 | Люк | Должен иметь запорное замковое устройство, должен быть легким, тяжелым или средним, номинальная нагрузка должна быть более 15000 ньютонов, должен иметь полное открывание более 0,4 метра, глубина установки крышки в корпус должна быть не менее 20 мм, масса должна быть от 50 килограмм и выше, диаметр лаза должен быть не более 100 сантиметров, верхняя поверхность крышки люка должна быть рельефной с высотой рельефа от 2 до 8 миллиметров, люк должен быть выполнен из материала с характеристиками: плотность более 7000 килограмм на кубический метр и теплопроводность при +20 °С должна быть более 50 ватт на метр на Кельвин. |
| 15 | Оповещатель световой | Должен быть предназначен для указания эвакуационных выходов, напряжение питания должно быть 220 В с перепадом не более ±15%, потребляемый ток должен быть не более 100 мА с перепадом не более ±15%, время непрерывной работы не менее 200 минут, степень защиты оболочки не менее IP 30, размеры менее 350*150*50 мм, масса не должна превышать 350 грамм, должен иметь паспорт и аккумулятор. |
| 16 | Гидроизоляционный материал | Должен состоять из рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны слоем битумного вяжущего, толщина фольги должна быть более 0,1 мм, Водопоглощение по массе не более 0,8 %, Температура размягчения вяжущего более 300 Кельвин, температура хрупкости вяжущего ниже 300 Кельвин. |
| 17 | Труба напорная | Должна быть выполнена из полипропилена PP-H, PP-R или полиэтилена PE, номинальный наружный диаметр от 20 до 90 мм, толщина стенки более 3 мм, стандартное размерное отношение должно быть менее 17, изменение длины после прогрева должно быть менее 5%, относительное удлинение при разрыве более 150%, труба должна быть термически стабильна при напряжении более 1,4 МПа. |
| 18 | Теплоизоляция | Должен быть фольгированным, температура применения должна быть шире чем от -40 до +80ºС, коэффициент теплового/оптического отражения поверхности должен быть более 70 %, коэффициент теплопроводности в сухом состоянии менее 0,04 Вт/м* ºС, относительное сжатие под нагрузкой 2/5 кПа должно быть менее 1, индекс снижения шума должен быть более 15 дБ, коэффициент паропроницаемости менее 0,02 Мг/м*ч*Па. |
| 19 | Эмаль | Должна быть бензостойкой, должна быть матового покрытия, массовая доля нелетучих веществ должна быть не более 55 %, расход менее 0,5 кг/м2 в один слой, толщина сухой пленки не более 100 мкм, жизнеспособность должна быть не менее 1 суток, температура применения должна быть шире чем от -30 до +40 ºС, время высыхания до степени 3 должно быть менее 5 часов. |
| 20 | Электронагреватель | Должен иметь нагревательный элемент из нержавеющей стали, степень защиты выше IP30, должен иметь защиту от перегрева, номинальный диаметр не более 150 мм, мощность менее 1,2 кВт, ток от 2 до 5 А, минимальный расход от 30 до 300 м3/час, масса должна быть менее 5 кг. |
| 21 | Оповещатель охранно-пожарный | Должен быть звуковым с уровнем звукового давления более 80 дБ, диапазон рабочих температур должен быть шире чем от -25 до +40 ºС, напряжение питания постоянного тока от 10 до 18 В с перепадом напряжения не более 15%, потребляемый ток менее 35 мА с перепадом не менее 5%, степень защиты оболочки выше IP32, масса менее 100 грамм, размеры должны быть более 50*50*30 мм. |
| 22 | Труба полиэтиленовая | Температура должна быть от 0 (или ниже) до +40 (или выше) °С; Полиэтилен ПЭ 80 или ПЭ 100; Номинальный наружный диаметр должен быть от 200 до 350 мм; Величина отношения номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки должна быть от 10 до 16; Номинальная толщина стенки должна быть не более 30 и не менее 20 мм; Овальность после экструзии не более 5,3 мм. |
| 23 | Плита дорожная | Должна иметь отверстие для люка диаметром от 600 до 1000 миллиметров, длина менее 3 метров, ширина не более 2 метров, высота должна быть более 200 миллиметров, расход бетона/стали должен быть не более 1 м3/110 кг, должен применяться бетон класса менее В75, масса должна быть более 2000 и менее 3000 килограмм, для армирования каркаса и для изготовления закладных изделий должен применяться класс арматурной стали от А-I до А-III и /или Вр-I, расход стали на закладные изделия диаметром от 6 до 12 мм должен быть более 2 и менее 5 килограмм, расход стали на армирование каркаса должен быть от 70 до 100 килограмм. |
| 24 | Кабель контрольный | Должен иметь низкое дымо и газовыделение; Жила должна быть медная или алюминиевая; Изоляция - ПВХ композиция пониженной пожароопасности или ПВХ пластикат; Экран должен быть из алюминиевой фольги, обмотки медной фольгой или медной лентой; Оболочка - ПВХ композиция пониженной пожароопасности; Температура окружающей среды от - 40 °С (или ниже) до +45 °С (или выше); Предельно допустимая температура жил при эксплуатации должна быть не ниже +65 °С; Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не ниже +160 °С; Снижение светопроницаемости при горении и тлении должно быть не более 50 %; Срок службы не менее 28 лет; Число жил от 5 до 14; Сечение менее 2 мм2; Номинальный наружный диаметр от 10 до 12 мм; Расчетная масса должна быть более 200 и менее 250 кг/км. |
| 25 | Кабель силовой | Должен иметь низкое дымо и газовыделение; Жила должна быть из медной проволоки или алюминиевая; Изоляция - ПВХ композиция пониженной пожароопасности или ПВХ пластикат; Внутренняя оболочка - ПВХ композиция пониженной пожароопасности или ПВХ пластикат; Температура окружающей среды от - 40 °С (или ниже) до +45 °С (или выше); Предельно допустимая температура жил при эксплуатации не ниже +65 °С; Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не ниже +160 °С; Снижение светопроницаемости при горении и тлении должно быть не более 50 %; Срок службы не менее 28 лет; Число жил должно быть до 5; Сечение более 20 мм2; Номинальный наружный диаметр должен быть более 26 и менее 28 мм; Расчетная масса должна быть менее 1900 кг/км. |
| 26 | Кабель контрольный | Жила - медная проволока или алюминиевая; Изоляция должна быть из ПВХ пластиката; Экран - алюминиевая фольга, обмотка медной фольгой или медной лентой; Температура окружающей среды от - 30 °С (или ниже) до +45°С (или выше); Предельно допустимая температура жил при эксплуатации не ниже +65 °С; Минимально допустимая температура прокладки кабеля без предварительного подогрева не выше -10 °С; Срок службы не менее 28 лет; Число жил менее 5; Сечение менее 2 мм2; Номинальный наружный диаметр от 10 до 12 мм; Расчетная масса должна быть менее 200 кг/км. |
| 27 | Швеллер | Должен быть гнутым и равнополочным, высота стенки должна быть от 80 до 180 мм; ширина полки должна быть более 40 мм; толщина швеллера менее 6 мм; радиус кривизны не более 9 мм, момент инерции по оси Х или У должен составлять менее 100 см4, масса 1 м должна быть более 3 кг, площадь поперечного сечения должна быть менее 16 см2. |
| 28 | Автоматический выключатель для двигателя с небольшим пусковым током | Выключатель должен иметь характеристику срабатывания следующего типа В или С и независимый расцепитель; Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С (или выше); Номинальный ток от 1 до 10 А; Номинальная отключающая способность должна быть не более 4600 А; Степень защиты не ниже IP20; Механическая износостойкость циклов В-О должна быть более 18000 циклов; Диапазон токов мгновенного расцепления не менее 5 А и не более 100 А, Максимальное сечение подключаемых проводов должно быть до 25 мм2; Масса одного полюса должна быть не менее 100 г. |
| 29 | Автоматический выключатель для двигателя с небольшим пусковым током | Выключатель должен иметь характеристику срабатывания следующего типа В или С и независимый расцепитель; Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С (или выше); Номинальный ток должен быть более 35 А и менее 100 А; Номинальная отключающая способность не более 10000 А; Степень защиты не ниже IP20; Электрическая износостойкость циклов В-О более 5500 циклов; Диапазон токов мгновенного расцепления должен быть более 180 А и менее 800 А, Максимальное сечение подключаемых проводов должно быть до 35 мм2; Масса одного полюса от 100 г и выше. |
| 30 | Навесной корпус для щита | Должен быть изготовлен из изоляционного самозатухающего материала; Количество модулей от 17 до 30 мм; Размеры В*Д*Г не более 280*400*125 мм; Степень защиты более IP 31; Огнестойкость при 750 °С должна быть не менее 5 с, должен быть пылевлагозащищенным или пылевлагонепроницаемым. |
| 31 | Светильник пыленепроницаемый | Крепление на потолке или на подвесах; Материал должен быть поликарбонат; Должен иметь пускорегулирующую аппаратуру; Мощность 1*36 Вт или 2*36 Вт; Масса от 2 до 4 кг; Коэффициент мощности должен быть более 0,9; Степень защиты более IP 33. |
| 32 | Светильник наружного освещения пылезащищенный | Мощность от 150 до 300 Вт; Коэффициент мощности не менее 0,8; КПД не менее 60 %; Степень защиты выше IР20; Лампы ДНаТ или ДРЛ; Размеры Д*Ш*В не более 720*315*280 мм; Масса от 9 до 10 кг. |
| 33 | Пыленепроницаемый струезащищённый светильник | Степень защиты должна быть выше IP50; Источник света — линейные люминесцентные лампы мощностью 8 Вт с цоколем G5 или компактные люминесцентные лампы мощностью 9 или 11 Вт с цоколем 2G7; Габариты менее 375х155х105 мм; Дистанция распознавания не менее 23 м; Должен иметь электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи; Нормируемый световой поток в аварийном режиме от 110 до 130 лм; Полная мощность не менее 5 ВА; Активная мощность должна быть более 3 Вт; Масса от 1,4 до 1,6 кг. |
| 34 | Компактная люминесцентная лампа | Мощность должна быть 9 или 11 Вт; Цоколь должен быть Е14 или Е27; Световой поток должен быть от 500 до 600 лм. |
| 35 | Нагреватель канальный | Должен быть предназначен для использования с канальным вентилятором, корпус должен быть выполнен из оцинкованной стали, степень защиты выше IP 30, мощность более 4 и менее 15 кВт, должен быть одно или трехфазный, ток от 6 до 20 А, минимальный расход воздуха более 100 м3/час, диаметр внутренний/наружный менее 400 мм, должен иметь защиту от перегрева. |
| 36 | Вентилятор | Мощность не более 43 Вт, потребляемый ток менее 0,2 А, скорость вращения от 2000 до 3000 об/мин, производительность от 100 до 500 м3/час, давление должно быть менее 100 Па, вес менее 1,2 кг, уровень шума должен быть менее 50 Дб. |
| 37 | Труба | Труба должна быть стальная с плотностью менее 8 г/см3, должна иметь длинную резьбу размером менее 25 мм, должна иметь условный проход от 20 до 40 мм, толщина стенки должна быть не менее 3 мм, наружный диаметр должен быть менее 60 мм, масса 1 метра трубы должна быть от 3 до 5 кг, шаг резьбы должен быть более 1 мм, наружный диаметр наружной резьбы должен быть более 20 мм. |
| 38 | Кирпич условно-эффективный | Марка по прочности должна быть не ниже М75, марка по морозостойкости должна быть более F25, размеры: длина менее 290 мм, ширина менее 140 мм, толщина более 60 мм, средняя плотность должна быть менее 2400 кг/м3, коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии должен быть менее 0,47 Вт/(м*°С), минимальный предел прочности при изгибе/при сжатии должен быть менее 15 МПа, потеря массы образца при горении должна быть менее 70 %. |
| 39 | Арматурная сталь | Арматурная сталь должна быть горячекатаная для армирования железобетонных конструкций; Диаметр должен быть более 18 и менее 30 мм; Класс должен быть A-I (А240); Марка стали Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп; Предел текучести сигма должен быть более 230 Н/мм2 менее 250 Н/мм2; При изгибе в холодном состоянии на 90° или более градусов толщина отправки должна быть более или равна диаметру стрежня. |
| 40 | Асфальтобетонная смесь | Предел прочности при сжатии, при температуре +50°С должен быть не более 1,3 мегапаскаль; водостойкость должна быть не менее 0,75; содержанием щебня должно быть не менее 30 процентов; пористость должна быть не более 22 процентов; содержание битума от 4,5 до 6 процентов; марка должна быть I, II или III, предел прочности при сжатии, при температуре 0°С должен быть не более 13 МПа. |
| 41 | Огнезащита | Материал должен быть не токсичен, не должен выделять вредных веществ при нагревании, степень расширения должна быть более 2000 %, плотность сухого покрытия более 1 г/см3, расход для получения огнестойкости конструкции R90 должен быть менее 4 кг/м2. |
| 42 | Воздуховод | Должен быть выполнен из оцинкованной стали, сечение 100*150 мм, 250*250 мм или 400*250 мм, толщина оцинкованной стали должна быть от 0,5 до 0,8 мм, содержание серы в стали должно быть менее 0,04 % и фосфора менее 0,030 %, временное сопротивление разрыву стали должно быть менее 500 МПа, площадь прямого участка 1 м должна быть не более 2 м2. |
| 43 | Сетка | Номинальный диаметр проволоки должен быть от 1 до 2 мм, номинальный размер стороны ячейки в свету должен быть более 5 и менее 12 мм, должна быть изготовлена из высоколегированной проволоки, живое сечение сетки должно быть менее 70 %, масса сетки должна быть менее 5 кг/м2. |
| 44 | Болт | Должен быть фундаментный, номинальный диаметр резьбы должен быть от 12 до 30 мм, болт должен быть изогнутый или составной, в состав болта должна входить: шпилька в количестве от 1 до 2 шт., шайба в количестве 1 шт. и гайка в количестве менее 5 шт., длина болта должна быть более 0,9 и менее 1,5 м, масса болта должна быть менее 25 кг. |
| 45 | Сальник | Длина должна быть менее 1 м, условный проход от 100 до 400 мм, масса металлоконструкций сальника менее 70 кг. |
| 46 | Плита днища | Должна быть диаметром менее 2500 мм, высота менее 0,3 м, класс применяемого бетона не ниже В15, расход бетона/стали менее 1 м3/80 кг, масса должна быть менее 1,5 тонн, количество петель менее 4 шт. |
| 47 | Плита перекрытия | Должна быть предназначена для колодцев, Диаметром менее 2500 мм, высота менее 0,3 м, класс применяемого бетона должен быть не ниже В15, расход бетона/стали менее 0,3 м3/30 кг, масса должна быть менее 1 тонны, должна армироваться сеткой массой не более 20 кг. |
| 48 | Прокат стальной | Должен быть круглого сечения, диаметром менее 20 мм, площадь поперечного сечения должна быть менее 3 см2, масса 1 метра составляет от 0,3 до 2,3 кг, должен изготавливаться в мотках или прутках. |
| 49 | Дверь | Должна быть со сплошным заполнением полотна, должна иметь порог, вертикальные бруски рамки полотна должны быть шириной более 50 мм, размер не менее 2000*900 мм, должны комплектоваться прокладками размером менее 12*12 мм. |
| 50 | Кольцо стеновое | Должно быть диаметром от 700 до 1000 мм, высота менее 1 м, класс применяемого бетона не ниже В15, расход бетона/стали менее 0,4 м3/5 кг, масса должна быть менее 1 тонны, количество закладных изделий должно быть менее 4 шт. |
| 51 | Лист рифленый | Толщина листа должна быть менее 15 мм с предельным отклонением не более ±1,5 мм, должен быть выполнен из стали плотностью менее 8 г/см3, масса 1 м2 должна быть менее 100 кг, толщина рифлений должна быть менее 3 мм. |
| 52 | Лампа накаливания местного освещения | Напряжение от 25 до 40 В; Мощность от 40 до 60 Вт; Световой поток должен быть менее 600 лм; Размеры менее 100*60 мм; Средняя продолжительность горения лампы должна быть не менее 900 ч. |
| 53 | Унитаз | Должен иметь косой или прямой выпуск, высота и ширина должны быть не более 0,4 м, длина должна быть более 0,5 м, должен идти в комплекте с бачком и присоединительной арматурой; полезный объем бачка должен быть более 4 л, средний расход воды на смыв должен быть не менее 1,5 л/с, уровень шума при работе бачка должен быть менее 100 дБА. |
| 54 | Умывальник | Должен быть керамическим, должен быть полукруглым или овальным, размеры длина/ ширина должны быть более 300/300 миллиметров, глубина чаши должна быть более 100 миллиметров, должен иметь отверстие для смесителя диаметром более 30 миллиметров. |
| 55 | Кронштейн | Должен быть предназначен для умывальника, размер L4/L2 не должны быть более 350 мм, должен быть изготовлен из стали или чугуна. |
| 56 | Смеситель | Назначение должно быть для подачи и смешения холодной и горячей воды, диапазонное значение рабочего давления поступающей воды должно быть: от 0,05 до 0,63 МПа или от 0,05 до 1,0 МПа, тип должен быть: для умывальника или для мойки, должен быть одно или двухрукояточный, расход воды при минимальном рабочем давлении должен быть более 0,05 л/с. |
| 57 | Краска акрилатная | Должна быть на водной основе, для внутренних помещений здания, массовая доля нелетучих веществ должна быть менее 60 %, укрывистость высушенной пленки должна составлять менее 200 г/м2, стойкость пленки к воздействию воды должна быть более 20 ч, степень перетира не должна быть более 70 мкм, толщина одно или двухслойной пленки от 30 до 80 мкм. |
| 58 | Трансформатор тока | Номинальное напряжение от 0,6 до 1 кВ; Номинальная частота 50 или 60 Гц; Номинальный первичный ток от 35 до 200 А; Класс точности не менее 0,5; Степень защиты не более IP10; Масса не менее 0,3 кг и не более 1 кг. |
| 59 | Сэндвич-панель стеновая | Утеплитель должен быть пенополистирол или минеральная вата; Толщина листа - 0,5 или 0,7 мм; Крепление - открытое или скрытое; Общая толщина от 100 до 120 мм; Рабочая ширина от 1000 до 1150 мм; Вес должен быть более 18,5 и менее 23 кг/м²; Приведенное сопротивление теплопередаче более 2,4 м2 х °С /Вт; Звукоизоляция должна быть от 33 до 35 dB; Горючесть не ниже НГ. |
| 60 | Сэндвич-панель кровельная | Утеплитель должен быть пенополистирол или минеральная вата; толщина листа - 0,5 или 0,7 мм; Общая толщина от 100 до 120 мм; Рабочая ширина от 1000 до 1150 мм; Вес должен быть более 22 и менее 25 кг/м²; Приведенное сопротивление теплопередаче более 2,4 м2 х°С /Вт; Звукоизоляция должна быть от 33 до 35 dB; Предел огнестойкости от RE 30 до RE 60. |
| 61 | Профилированный лист | Применение: для настила и (или) стеновых ограждений; Высота от 57 до 60 мм; Ширина от 750 до 845 мм; Толщина должна быть от 0,6 до 0,8 мм; Масса 1 м2 должна быть более 8 и менее 9 кг; |
| 62 | Клей для плитки | Должен быть водостойким; Максимальная рабочая температура должна быть от +20 до +30 °С; Насыпная сухая плотность от 1,4 до 1,6 кг/дм3; Количество воды затворения должно быть не более 7 л на 25 кг; Время потребления должно быть не менее 2 часов; Сползание плитки не более 1 мм; Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не менее 0,5 МПа; Подвижность по погружению конуса менее 10 см. |
| 63 | Арматура | Номинальный диаметр стержня от 10 до 16 мм; Масса 1 м профиля должна быть более 0,3 кг; Площадь поперечного сечения стержня от 0,3 до 1,1 см2; Класс арматурной стали от А-I до А-III; Марка стали 35ГС, Ст5сп, 18Г2С или Ст3кп; Предел текучести менее 300 Н/мм2. |
| 64 | Арматура | Номинальный диаметр стержня от 10 до 16 мм; Масса 1 м профиля должна быть менее 1,6 кг; Площадь поперечного сечения стержня более 1,1 см2; Класс арматурной стали от А-I до А-III; Марка стали 35ГС, Ст5сп, 18Г2С или Ст3кп; Временное сопротивление разрыву должно быть от 400 до 600 Н/мм2. |
| 65 | Автоматический электро-магнитный выключатель | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность от 12,5 до 17,5 кА; Номинальная предельная наибольшая отключающая способность не менее 25 кА; Номинальный ток должен быть от 40 до 400 А; Габаритные размеры должны быть не более 80*120*80 мм; Электрическая износостойкость циклов В-О должна быть более 2000; Масса не более 1 кг; Срок службы не менее 15 лет, Минимальные значения номинального кратковременного выдерживаемого тока должно быть менее 10000 А. |
| 66 | Ремонтный состав | Должен быть высокостойким к агрессивным средам; Максимальная фракция заполнителя менее 3 мм; Расход для приготовления 1 м3 растворной смеси должен быть менее 1900 кг; Расход воды для затворения 25 кг сухой смеси менее 4 л; Жизнеспособность должна быть более 35 минут; Минимальная толщина нанесения от 2 до 7 мм; Температура применения от +5 °С до +35 °С (или выше); Минимальные показатели прочности при 28 сутках: -при сжатии от 20 до 30 МПа, - при сцеплении с бетоном должен быть менее 2 МПа, - при изгибе должен быть более 7 МПа; |
| 67 | Защитный и антикоррозионный двухкомпонентный состав для бетона | Должен быть ударопрочным, должен быть не проницаемым для жидкостей и устойчив к растворам солей и щелочей; Минимальная доля нелетучих веществ по массе должна быть более 90 %; Жизнеспособность при температуре не ниже +20°С должна быть более 80 минут; Рекомендуемая толщина нанесения должна быть до 300 мкм; Минимальная твердость пленки должна быть 0,5 усл.ед.; Срок службы не менее 5 лет; Термостойкость покрытия при сухом нагреве (температура +70 °С) должна быть более 6 суток; Расход на один слой, в зависимости от пористости поверхности должен быть не более 100 г/м2; Толщина одного слоя должна быть более 40 и менее 80 мкм. |
| 68 | Герметизирующий профиль для швов | Особенности: при контакте с водой должен набухать, должен быть водостойким; Размеры ширина*толщина не более 20*10 мм; Свойства набухающей части: увеличение объемов при 2-х неделях в водопроводной воде должно быть не менее 130 %, давление при набухании через неделю погружения в водопроводной воде должно быть не более 15 бар, твердость по Шору должна быть не менее 70, прочность при растяжении должна быть не менее 1,5 Н/мм2. |
| 69 | Набухающий герметик для бетона | Основа: полиуретановая паста или акриловая эмульсия; Температура применения должна быть от +10 ºС до +30 ºС (или выше); Отвердение после 24 часов не более 3 мм; Расход тубы (300 мл) должен быть не менее 1,6 м.п.; Твердость по Шору должна быть более 13; Увеличение по объему после 24 часов должно быть не менее 15 %. |
| 70 | Экструзионные плиты | Плотность от 35 до 42 кг/м3; Теплопроводность при температуре от +20 до +30 ºС должна быть менее 0,03 Вт/м*K; Прочность на сжатие должно быть от 0,2 до 0,3 МПа; Горючесть должна быть от Г2 до Г3. |
| 71 | Светильник для ламп накаливания | Назначение: должен быть предназначен для освещения промышленных и вспомогательных помещений. Температура эксплуатации от -30 (или ниже) до + 30 °С (или выше). Детали корпуса должны быть выполнены из стального проката, защитный колпак должен быть выполнен из силикатного прозрачного стекла. Крепление должно быть на крюк или на трубу. Степень защиты более IP30; Габариты должны быть менее 200*330 мм, масса должна быть не более 1,8 кг. |
| 72 | Натриевые лампы высокого давления | Общий индекс цветопередачи должен быть не менее 20 Ra; Световой поток от 9000 до 16000 лм; Средняя продолжительность горения от 18000 до 25000 ч.; Размеры должны быть менее 260*50 мм; Цоколь должен быть Е27 или Е40; Мощность должна быть 150 Вт. |
| 73 | Швеллер | Серия должна быть с параллельными гранями полок, легкой серии с параллельными гранями полок или с уклоном внутренних граней полок; Высота от 140 до 180 мм; Ширина полки должна быть менее 70 мм; Толщина полки должна быть более 8 мм; Масса 1 м от 12,0 до 16 кг; Площадь поперечного сечения должна быть менее 19 см2. |
| 74 | Уголок стальной равнополочный | Ширина полки должна быть более 20 мм; Толщина полки от 3 до 5 мм; Радиус внутреннего закругления должен быть менее 4 мм; Площадь поперечного сечения должна быть более 1,4 и менее 1,5 см2; Масса 1 м должна быть от 1,1 до 1,4 кг. |
| 75 | Уголок стальной равнополочный | Ширина полки должна быть от 70 до 80 мм; Толщина полки от 5 до 9 мм; Радиус закругления полок должен быть более 2,7 мм; Площадь поперечного сечения должен быть более 8 и менее 11 см2; Масса должна быть менее 7 кг. |
| 76 | Труба стальная бесшовная | Наружный диаметр от 130 до 150 мм; Толщина стенки не менее 5 мм; Масса 1 м трубы должна быть менее 20 и более 18 кг; Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. |
| 77 | Эпоксидно-цементный состав | Особенности: должен быть трехкомпонентный состав для выравнивания, должен быть химически устойчив, непроницаем для жидкостей, не содержит растворителей. Цвет должен быть: серый; Поверхность матовая или глянцевая; Плотность смеси не менее 1,7 кг/л; Минимальная толщина слоя не более 1 мм; Коэффициент водопоглощения должен быть не более 0,05 кг/м2 x ; Рабочая температура от 0 (или ниже) до +70 °С (или выше); Показатели которые должны быть после 28 дней при +20 °С и 50 % влажности воздуха: - прочность на сжатие менее 50 Н/мм2, - прочность на изгиб более 6 Н/мм2, - адгезия к основанию от 4 до 5 Н/мм2; Модуль упругости должен быть более 17 кН/мм2; Жизнеспособность при +20 °С должна быть не менее 30 минут. |
| 78 | Опора промежуточная | Общая высота должна быть более 10 м; Изгибающий момент от 3 до 3,6 Тс.м; Заглубление должно быть не менее 2 м. |
| 79 | Бетонная смесь | Бетон должен быть тяжелый, класс прочности не ниже B15, марка бетона по морозостойкости должна быть от F50 до F150, марка по водонепроницаемости должна быть от W4 до W6, должна иметь марку удобоукладываемости от П1 до П3 с осадкой конуса менее 20 см, водоотделение бетона должно быть менее 0,8%, в качестве заполнителя должен применяться песок плотностью менее 3500 кг/м3 и щебень маркой дробимости выше 700, температура поставляемого бетона должна быть выше +3 °С. |
| 80 | Асбестоцементная труба | Условный проход от 100 до 200 мм; Наружный диаметр от 110 до 160 мм; Толщина стенки менее 14 мм; Минимальная разрушающая нагрузка при испытании труб на изгиб должна быть менее 1800 Н; Масса 1 м.п. трубы должна быть от 6 до 10 кг; Длина от 2950 до 4000 мм; Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать 18 мм. |
| 81 | Трансформатор силовой масляный | Должен быть герметичного исполнения, без расширителя; Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -40°С (или ниже) до +40 °С (или выше); Относительная влажность воздуха должна быть не более 80% при +25°С; Мощность должна быть более 50 и менее 630 кВА, Номинальное напряжение менее 6 кВ, Габариты д*ш*в должны быть не более 1000*600*1300 мм. |
| 82 | Реле перепада давления | Применение должно быть для измерения перепада давления на фильтрах и вентиляторах. Должен иметь в составе пластиковый корпус, силиконовую диафрагму, крышки, монтажные рамки; Диапазон измерений должен быть от 200 до 1000 Па; Уровень защиты не ниже IP52; Вес от 100 до 200 г.; Максимальная перегрузка по давлению с любой стороны должна быть более 45 мбар. |
| 83 | Датчик температуры | Должен иметь чувствительный элемент типа Pt 1000, LG-Ni 1000 или T1 (PTC); Рабочий диапазон температур должен быть от -30 (или ниже) до +70°C (или выше); Сопротивление при +80°C не должно быть более 1500 Ом; Класс защиты от I до III; Длина пробника не более 0,5 м; Масса от 0,15 до 0,3 кг. |
| 84 | Провод силовой | Токопроводящая жила - должна быть медной; изоляция должна быть из ПВХ пластика; должен быть стойким к температуре от - 40 °С (или ниже) до +60 °С (или выше) и воздействию относительной влажности 100% при температуре не ниже + 35 °С; не должен распространять горение; срок службы провода не менее 15 лет; сечение жилы не менее 1,5 мм2; масса от 13 до 21 кг/км; наружный диаметр должен быть не более 3 мм. |
| 85 | Датчик температуры | Максимальная температура контролируемой среды должна быть от +80°C до +120°C; Уровень защиты не должен быть ниже IP30; Вес не более 500 г. Рабочая температура от -30°C (или ниже) до +65°C (или выше); Максимальный ток при напряжении 380 В частотой 50 Гц должен быть не более 18 А. |
| 86 | Манометр технический | Возможная измеряемая среда должна быть: неагрессивные, некристаллизирующиеся жидкости, пар и газ, в том числе кислород, ацетилен; Диаметр корпуса от 100 до 160 мм; Класс точности прибора не более 1,5; Степень защиты не ниже IP40; Масса прибора не более 1,4 кг; Средний срок службы не менее 8 лет; Прибор должен выдерживать воздействие вибрации до 25 Гц. |
| 87 | Провод | Должен состоять из стального сердечника и алюминиевых проволок; Строительная длина должна быть не менее 2000 м; Номинальное сечение 50/8 или 70/11 мм2; Диаметр провода от 9 до 11,4 мм; диаметр стального сердечника должен быть от 2,91 до 3,8 мм; разрывное усилие должно быть не менее 17000 Н; масса 1 кг провода не должна быть более 200 кг. |
| 88 | Радиомодем | Рабочая частота должна быть от 433,05216 до 434,78784 МГц; Излучаемая мощность должна быть не менее 10 мВт; Скорость передачи не менее 1100 бит/с; Максимальная скорость входного интерфейса не менее 38 000 бит/с; Буфер входного интерфейса от 2500 до 3000 байт; Напряжение питания должно быть от 10 до 15 В; Диапазон рабочих температур от -30 °С (или ниже) до + 85 °С (или выше); Размеры без антенного кабеля должны быть не более 100*70*20 м. |
| 89 | Техническая теплоизоляция (трубки) | Температура применения от -50 (или ниже) до +120 °C (или выше); Коэффициент теплопроводности при 0 °C от 0,036 до 0,04 Вт/(м•К); Сопротивление диффузии водяного пара более 3800; Плотность без покрытия от 45 до 95 кг/м3; Горючесть должна быть не ниже Г2; Токсичность должна быть не ниже Т2. |
| 90 | Краска | Внешний вид: должна быть пленка ровная без оспин и морщин, серебристого цвета; Время высыхания до степени 3 при температуре от +18 до +22 °C должно быть не более 18 ч; Эластичность пленки при изгибе не более 2 мм; Укрывистость невысушенной пленки должна быть менее 50 г/м2. |
| 91 | Кран шаровой | Рабочее давление должно быть от 1 до 1,6 МПа; Температура рабочей среды не более 200 °C; Материал корпуса - сталь или латунь; Условный проход от 15 до 32 мм; Длина ручки должна быть менее 85 мм. |
| 92 | Кран пробковый трехходовой | Давление должно быть от 10 до 16 кгс/см2; Рабочая среда вода, пар, воздух; Температура рабочей среды должна быть не менее +120°C; Пробка крана должна плавно поворачиваться с крутящим моментом не более 5 Н м; Управление крана должно быть ручное или механическое. |
| 93 | Труба полиэтиленовая | Номинальный наружный диаметр от 250 до 500 мм; Внутренний диаметр должен быть более 200 мм; Номинальная высота гофры более 10 и менее 30 мм; Класс кольцевой жесткости должен быть SN4 или SN8; Толщина стенки гофры не менее 1 мм; Толщина стенки не более 2 мм; Шаг гофры должен быть от 30 до 50 мм; Ширина выступа гофры должна быть более 21 мм; Расчетная масса 1 м трубы менее 7 кг; Должна иметь стойкость к прогреву при температуре от +108 до +112 °C - отсутствие расслоений, трещин, пузырей. |
| 94 | Шиберная задвижка | Материал корпуса и штурвала должен быть из чугуна с эпоксидным покрытием; Шибер должен быть из нержавеющей стали; Рабочее давление должно быть от 0,6 до 1 МПа; Размер более 200 мм; Крепление должно быть болтами от М16 до М24; Должен иметь электропривод; Масса должна быть менее 100 кг. |
| 95 | Клиновая задвижка с раструбами | Должна подходить к работе с электроприводом; Должна обеспечивать чистку труб; Рабочее давление от 1 до 1,6 МПа; Размер более 200 мм; Диаметр трубы должен быть не более 315 мм; Масса более 160 и менее 170 кг; Корпус, крышка и прижимное кольцо должно быть выполнено из ковкого чугуна или меди; Пыльник должен быть выполнен из резины или эластомера; Болты и шайбы должны быть выполнены из нержавеющей стали или алюминия. |
| 96 | Пульт контроля и управления | Прибор должен быть рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре в диапазоне до + 50 °С (или выше); Максимальное напряжение питания не менее 28,4 В; Длина линии связи RS-485 не более 4000 м; Масса пульта должна быть не более 0,4 кг; Габариты должны быть не более 150*115*25 мм; Максимальное число подключений приборов не менее 125; Максимальное количество хранящихся событий должно быть не менее 1000; Количество разделов в системе до 511; Количество групп разделов должно быть до 128; Общее количество управляемых выходов не более 260. |
| 97 | Труба стальная | Должна иметь полиэтиленовую или стальную оболочку, должна иметь изоляцию толщиной более 29 мм с температурой воспламенения более 400°С, наружный диаметр с изоляцией должен быть более 120 и менее 260 мм с предельным отклонением не более 6 мм, толщина стенки должна быть от 3 до 6 мм, Относительное удлинение при разрыве должно быть более 250%, плотность должна быть более 50 кг/м3, Теплопроводность при температуре +50 °С должна быть менее 0,035 Вт/м°С. |
| 98 | Панель металлическая | Должна быть предназначена для ограждения территории, должна состоять из сетки размером менее 60*5 мм и уголков размером не менее 40*3 мм, длина панели не менее 2,5 м, высота панели более 1,8 м, общий вес панели должен быть менее 70 кг. |
| 99 | Греющий кабель | Максимальная температура поверхности должна быть: - не под напряжением не более +90 °C, - под напряжение менее +70 °C; Максимальное напряжение питания не ниже 200 В; Мощность при 0 °C должна быть от 10 до 25 Вт/м; Площадь поперечного сечения должна быть менее 1,3 мм2; Максимальная длина должна быть более 150 м; Защита должна быть менее 25 А. |
| 100 | Прибор приемно-контрольный | Степень защиты оболочки не ниже IP30; Рабочая температура от - 40 °С (или ниже) до + 50 °С (или выше); Время технической готовности прибора после включения питания не более 4 с; Средний срок службы прибора не менее 10 лет; Габариты не более 160*110*40 мм; Мощность, потребляемая прибором не более 3 Вт; Максимальный ток нагрузки должен быть не менее 2,7 мА; Количество исполнительных выходов не менее 4; Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле не менее 30 В; Максимальный коммутирующий ток каждого реле не менее 6А; Максимальная коммутирующая мощность каждого реле должна быть не более 110 Вт. |
| 101 | Источник бесперебойного питания | Постоянное выходное напряжение (в режиме "основной") должно быть не менее 13 В; Номинальный ток нагрузки в режиме "основной" не более 6А; Напряжение питающей сети от 170 до 242 В; Ток заряда АКБ от 0,8 до 1,2 А; Количество аккумуляторов в батарее должно быть не более 2 шт.; Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 170 ВА; Габаритные размеры должны быть не более 217*310*155 мм; Масса без АКБ не более 3 кг; Температура окружающей среды от - 10 (или ниже) до +40 °С (или выше). |
| 102 | Источник бесперебойного питания | Тип аккумулятора должен быть свинцово-кислотный; Постоянное выходное напряжение не менее 9 и не более 15 В; Максимальный ток нагрузки при работе от АКБ не более 5 А; Напряжение на АКБ, при котором отключается нагрузка должно быть менее 12 В; Рекомендуемая емкость аккумулятора должна быть более 6 Ач; Количество аккумуляторов должно быть 1 шт.; Габаритные размеры менее 210*200*85 мм; Вес (без аккумулятора) должен быть не более 2,5 кг. |
| 103 | Воздушный клапан | Рабочее давление не менее 1 кПа, должен быть прямоугольного или круглого сечения, выполнен из оцинкованной стали или цельнокатаного корпуса, размер сечения диаметром не менее 100 мм или сечением 100*100 мм, 100*150 мм, масса менее 4,3 кг. |
| 104 | Фланец | Должен быть выполнен из серого или ковкого чугуна, номинальный диаметр должен быть более 200 и менее 350 мм, масса должна быть менее 30 кг, должен крепится от 4 до 15 болтов М16 или М20, условное давление должно быть от 1 до 1,6 МПа. |
| 105 | Извещатель пожарный дымовой | Должен быть предназначен для круглосуточной и непрерывной работы при напряжении питания от 9 до 28 В; Степень защиты более IP20; Порог срабатывания извещателя должен быть не более 0,2 дБ/м; Максимальное значение фоновой освещенности должно быть не менее 10000 лк; Ток, потребляемый в дежурном режиме при максимальном напряжении питания должен быть менее 0,12 мА; Масса извещателя с розеткой должна быть не более 0,4 кг; Норма средней наработки на отказ не менее 60000 ч. |
| 106 | Устройство коммутационное | Должен иметь 1 или 2 канала на переключение; Максимальное входное напряжение должно быть более 11,5 В; Входной ток одного реле должен быть не более 0,053 А; Габаритные размеры менее 80*80*50 мм; Температура окружающего воздуха должна быть от -30 °С до +50 °С. |
| 107 | Термостат электронный | Максимальный рабочий ток плавкого предохранителя должен быть не более 16А; Диапазон регулирования должен быть от +5 °С до +40 °С; Размеры должны быть не более 90*90*50 мм; Степень защиты не менее IP20; Должен иметь встроенный контур, отключающий нагрев в случае короткого замыкания. |

Таблица № 2 к Техническому заданию

- Качественные характеристики для определения эквивалентности применяемой технологии при строительстве очистных сооружений:

| № п/п | Наименование технической (качественной) характеристики | Требуемое значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная производительность | Не менее 370 м3/сут. |
| 2 | Потребление электроэнергии | Не более 133,75 кВт/час/сут. |
| 3 | Напряжение рабочего и аварийного освещения | 380/220В |
| 4 | Расход тепла на отопление | Не более 9,5 кВт |
| 5 | Расход тепла на вентиляцию | Не более 31,7 кВт |
| 6 | Численность работников для обслуживания очистных сооружений | Не более 1 специально обученного специалиста |
| 7 | Система автоматизации управления | Имеется |
| 8 | Требование по возможной выработке отходов в год: | Вывоз на полигон ТБО |
|  | - мусор | не менее 2,85 тонн |
|  | - осадки | не менее 22,93 тонн |

2 . Показатели качества очищенных сточных вод предлагаемой технологии должны быть не более:

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Усредненная характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод (концентрация, мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 7,8 |
| 2 | БПК полн. | 3,0 |
| 3 | Азот аммонийный | 0,39 |
| 4 | Азот нитритов | 0,02 |
| 5 | Азот нитратов | До 8,0 |
| 6 | Фосфор фосфатов | 0,2 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 8 | Сульфаты | 40 |
| 9 | Хлориды | 45 |

Приложение 3: - сметы, сводный сметный расчет стоимости строительства – прикреплены в архиве и отдельным файлом.

Приложение 4 – проект – прикреплен в архивах.