АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02сентября   2011 года № 560

п.г.т.  Махнёво

О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского муниципального образования от 24.02.2011 года № 134 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Махнёвского муниципального образования»

на 2011 – 2014 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1487-ПП «Об утверждении целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы» подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории», Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Махнёвского муниципального образования», утвержденным постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 19 февраля 2009 года № 27 (с изменениями от 05.11.2009 г. № 567, от 21.09.2010 г. № 603)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Махнёвского муниципального образования на 2011 – 2014 годы» в новой редакции (прилагается).

2 . Настоящее постановление вступает в силу после официального   опубликования в газете «Алапаевская искра».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономике и вопросам жилищно- коммунального хозяйства А.Р. Биргера.

Глава Администрации

Махнёвского муниципального образования                                       Н.Д. Бузань

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации

Махнёвского муниципального образования

От 02.09.2011г.№560

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Махнёвского муниципального образования»

на 2011 – 2014 годы

п.г.т. Махнёво

2011 год

Паспорт

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Махнёвского муниципального образования»

на 2011 – 2014 годы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Махнёвского муниципального образования» на 2011 – 2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Закон Свердловской области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года №1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы» подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» (с изменениями от 10.11.2010 г.); Положение «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Махневского муниципального образования», утвержденное Постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 19 февраля 2009 года № 27 (с изменениями от 05.11.2009 № 567, от 21.09.2010 № 603) |
| Заказчик Программы | Администрация Махнёвского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского муниципального образования, отдел экономики Администрации Махнёвского муниципального образования |
| Исполнитель Программы | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа |
| Соисполнители Программы | Отделы Администрации Махнёвского муниципального образования |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: завершение к 31.12.2012 года разработки документов территории планирования и градостроительного зонирования на территории Махнёвского муниципального образования; завершение к 01.01.2014 года разработки документов планировки и межевания территорий Махнёвского муниципального образования; 3) достижения к 01.01.2015 года показателя обеспеченности населения Махнёвского муниципального образования жилым фондом 18,5 м2\чел; Задачи Программы: разработка проекта Генерального плана Махнёвского муниципального образования; разработка проекта Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к территории п.г.т. Махнёво; разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования (карты градостроительного зонирования 13 населённых пунктов); подготовка документации по планировке и межеванию территории для размещения 7600 м2 малоэтажной жилой застройки. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней составляет 29139,1 тыс. руб. в том числе: 2011 год – 8898,0 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 4449,0 тыс. руб.; областной бюджет - 4449,0 тыс. руб.; 2012 год – 9833,0 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 2950,0 тыс. руб.; областной бюджет - 6883,0 тыс. руб. 2013 год – 5620,7 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 2810,35 тыс. руб.; областной бюджет - 2810,35 тыс. руб. 2014 год -4786,7 тыс.руб. в том числе: местный бюджет - 2393,35 тыс. руб.; областной бюджет - 2393,35 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | По результатам реализации программы предполагается достижение следующих целевых индикаторов: 60% к 31.12.2012 г. обеспечение территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования. Наличие документации по планировке территорий на площади 13 га. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ход реализации Программы рассматривается по итогам года на заседании Думы Махнёвского муниципального образования |

1. Введение

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть закончена до 31 декабря 2012 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территориального планирования,  как в целом по Махнёвскому муниципальному образованию, так и применительно к территориям населенных пунктов. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех населенных пунктов и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией.

Помимо этого, Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необходимости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

Махнёвское муниципальное образование располагается на площади 5754 га. Численность постоянно проживающего населения Махнёвского муниципального образования  составляет  7944 человека,  из них городское население 3670 человек (46,2%), сельское 4274 человека (53,8%). В настоящее время в состав Махнёвского муниципального образования входят: 1 поселковая администрация и 11 сельских администраций на территории которых расположены 40 населённых пунктов: 1 городской населённый пункт,8 посёлков, 7 сел, 24 деревни.

В 2010 году разработаны и утверждены решением Думы Махнёвского муниципального образования от 22 ноября 2010 года № 361 Правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования  применительно к 11 населённым пунктам  (на остальные 29 населенных пунктов и на территорию Махнёвского муниципального образования выполнение карт градостроительного зонирования было невозможно, т.к. топографическая съёмка существует лишь на незаселённую территорию Махнёвского муниципального образования и на территорию 11 населённых пунктов). Карты градостроительного зонирования выполнены на территорию населённых пунктов, где проживают 7059 чел. из 7944 чел. общей численности

населения Махнёвского муниципального образования, что в процентном соотношении составляет 89%.

Анализ состояния подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования показал, что на территории муниципального образования отсутствуют документы территориального планирования и градостроительного зонирования в целом, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Таким образом, для 100 % завершения документов территориального планирования и градостроительного зонирования необходимо выполнить:

- выполнить проект	 Генерального плана Махнёвского муниципального образования;

- выполнить проект  Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к территории 40населенных пунктов;

- выполнить  Правила землепользования и застройки 29 населённых пунктов Махнёвского муниципального образования;

-  создать и обновить цифровые топографические материалы в М 1: 2000 для 39 сельских населенных пунктов и для п.г.т. Махнёво.

В результате реализации программы будет выполнено 60% разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, так как  разработка  документов территориального планирования и градостроительного зонирования на оставшиеся 16 населённых пунктов муниципалитетом считается нецелесообразным в настоящее время.

Одним из основных целевых показателей, установленных  областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП, является показатель обеспеченности населения жилым фондом, который к 01.01.2016 года должен составить 24,8 м2/жителя.  В настоящее время показатель обеспеченности населения жилым фондом на территории Махнёвского муниципального образования составляет 17,9 м2/жителя. Из изложенного следует, что для достижения установленного областной программой целевого показателя (24,8 м2/жителя) необходимо обеспечить возможность для строительства в течение 30 лет 57991,2 т.м2 общей площади жилых домов. Расчет выполнен по следующей формуле:

(24,8 м2/жит. – 17,5 м2/жит.)  х 7944 жит. = 57991,2 т.м2 (общей площади).

Таким образом, для достижения указанного показателя средний ежегодный объем ввода жилого фонда должен составлять 1,9 т.м2.  Количество жителей, которое может быть обеспечено вновь введенным жилым фондом

должно  составить 2338 жителей (57991,2 м2 : 24,8 м2/жит. = 2338 жит.), что позволит обеспечить жилым фондом 467 семей, при  предполагаемом коэффициенте семейности – 5.

В результате реализации программы в 2011-2015 годы на территории Махнёвского муниципального образования показатель обеспеченности населения жилым фондом составит 18,5 м2 /жителя.

1,9*4=7,6 т.м2 - общая площадь ввода жилья за 2011-2014 годы. Количество жителей, которое может быть обеспечено вновь введенным жилым фондом должно  составить 411 жителей (7600 м2 : 18,5 м2/жит. = 411  жит.), что позволит обеспечить жилым фондом 103 семьи, при  предполагаемом коэффициенте семейности – 4.

В целях развития жилищного строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для   формирования и предоставления земельных участков

под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья в Махнёвском муниципальном образовании документацию по планировке и межеванию территории необходимо подготовить на территорию площадью не менее 13 га.

Расчет произведен следующим образом: принята средняя площадь жилого дома 100 м2, площадь земельного участка 15 соток, количество жилых домов, подлежащих возведению на 1 га (при указанных параметрах застройки) должно составить 6 единиц.  Таким образом  плотность застройки составит 600 м2/га. Общая площадь территории, на которую необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию территории должна составить – 13 га.

Раздел 2.     Основные цели и задачи Программы

1. Целями Программы являются:

- завершение к 01.12.2012 г. разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Махнёвского муниципального образования;

Достижение этой цели осуществляется путём решения задачи по разработке проекта	Генерального плана Махнёвского муниципального образования, градостроительного зонирования на 13 населённых пунктов Махнёвского муниципального образования, документов территориального планирования в отношении территории п.г.т. Махнёво;

2) завершение к 01.01.2014 г. разработки документов планировки и межевания территорий Махнёвского муниципального образования;

3) достижения к 01.01.2015 года показателя обеспеченности населения Махнёвского городского округа жилым фондом 18,5 м2/чел;

Достижение этой цели осуществляется путём решения задачи подготовки документации по планировке и межеванию территории для размещения 7,6 т.м2  малоэтажной жилой застройки на площади 13 га.

Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- 60% обеспечение территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

- Наличие документации по планировке территорий на площади 13 га.

Раздел 4.   Мероприятия Программы

- Мероприятия Программы, направленные на комплексное решение задач, указанных в разделе 2 настоящей Программы, включают  подготовку и утверждение:

- Документов территориального планирования, планировки территорий и создание топоосновы на сумму 26989,1 тыс.руб., в том числе за счет средств

бюджета Махнёвского муниципального образования –   13494,55 тыс.руб.

областного бюджета -     13494,55 тыс.руб.

- схем градостроительного зонирования на сумму  2150,0 тыс.руб., в том числе за счет средств

бюджета Махнёвского муниципального образования – 1075,0 тыс.руб.

областного бюджета – 1075,0 тыс.руб

Раздел 5.    Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования Программы составляет 29139,1 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе за счёт средств областного бюджета  14569,55 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет).

| Наименование финансовых ресурсов | Потребность в финансовых ресурсах |
| --- | --- |
|  | Всего (тыс.руб) | 2011 г. (тыс.руб) | 2012 г. (тыс.руб) | 2013 г. (тыс.руб) | 2014 г. |
| Местный бюджет | 14569,55 | 4449,0 | 2950,0 | 2810,35 | 2393,35 |
| Областной бюджет | 14569,55 | 4449,0 | 6883,0 | 2810,35 | 2393,35 |
| всего | 29139,1 | 8898,0 | 9833,0 | 5620,7 | 4786,7 |

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник базовых цен на проектные работы для  строительства «Градостроительная документация», утверждённому Министерством  строительства Российской Федерации Постановлением от 07 сентября 1995 г. № 18-56.

Раздел 6.     Механизм реализации Программы

1. Заказчиком Программы является Администрация Махнёвского муниципального образования.

2.     Заказчик Программы выполняет следующие функции:

1) размещает заказы в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальные контракты с юридическими лицами на выполнение работ по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории  Махнёвского  муниципального образования;

3) осуществляет контроль за выполнением заключенных муниципальных контрактов.

2. Исполнители Программы выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд при заключении  муниципального контракта.

Раздел 7.   Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить на 60% территорию Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования к 01.01.2014 г.;

- подготовить документацию по планировке территорий, предназначенных для развития жилищного строительства, площадью  13 га.

Раздел 8. План мероприятий

План мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы (прилагается).

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Подготовка документов территориального планирования,

градостроительного зонирования и документации

по планировке и межеванию территорий Махнёвского городского округа»

на 2011 – 2014 годы

План мероприятий муниципальной целевой программы

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Махнёвского муниципального образования»

на 2011 – 2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за реализацию мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объём расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011год | 2012год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Подготовка планово- картографического материала М 1:25 000 на территорию Махнёвского муниципального образования | 2011 год | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского МО | Областной бюджет Местный бюджет | 820,0 820,0 | 820,0 820,0 |  |  |  |
| 2. | Подготовка планово- картографического материала М 1:2 000 на территорию п.г.т. Махнёво | 2011 год | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского МО | Областной бюджет Местный бюджет | 630,0 630,0 | 630,0 630,0 |  |  |  |
| 3. | Подготовка планово- картографического материала М 1: 2 000 на территорию 13 населённых пунктов Махнёвского муниципального образования: п.Ерзовка, д.Шмакова, с.Болотовское, д.Карпихина, с.Комарово, д.Перевалова, д.Кокшарова, д.Анисимова, д.Плюхина, д.Горсткина, д.Шипицыно, д.Новосёлова, п.Таёжный | 2011 год | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского МО | Областной бюджет Местный бюджет | 2959,5 2959,5 | 1553,0 1553,0 | 1406,5 1406,5 |  |  |
| 4. | Подготовка Генерального плана Махнёвского муниципального образования, М 1:25 000 | 2011 год | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского МО | Областной бюджет Местный бюджет | 703,0 703,0 | 703,0 703,0 |  |  |  |
| 5. | Подготовка Генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво | 2011 год | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского МО | Областной бюджет Местный бюджет | 368,0 368,0 | 368,0 368,0 |  |  |  |
| 6. | Подготовка 13 схем градостроительного зонирования применительно к территории населённых пунктов Махнёвского муниципального образования: село Болотовское, село Комарово, посёлок Ерзовка, посёлок Таёжный, деревня Анисимова, деревня Шипицыно, деревня Горсткина, деревня Карпихина, деревня Кокшарова, деревня Новосёлова, деревня Перевалова, деревня Плюхина, деревня Шмакова | 2011-2013 годы | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского МО | Областнойбюджет Местный бюджет | 1075,0 1075,0 | 375,0 375,0 | 700 700 |  |  |
| 7. | Подготовка проектов планировки и межевания территории для строительства малоэтажной жилой застройки | 2011-2014 годы | Победитель конкурса по размещению муниципального заказа, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Махнёвского МО | Областной бюджет Местный бюджет | 8014,05 8014,05 | - - | 2810,35 2810,35 | 2810,35 2810,35 | 2393,35 2393,35 |
|  | Итого, в том числе: |  |  |  | 29139,1 | 8898,0 | 9833,0 | 5620,7 | 4786,7 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 14569,55 | 4449,0 | 6883,0 | 2810,35 | 2393,35 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 14569,55 | 4449,0 | 2950,0 | 2810,35 | 2393,35 |