****

**ДУМА**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ**

от 23 декабря 2015 года п.г.т.Махнево № 58

***Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования***

 ***на 2014 – 2020 годы» за 2014 год***

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы» за 2014 год, Дума Махнёвского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

 1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы « Развитие Махнёвского муниципального образования» за 2014 год, принять к сведению (прилагается).

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Направить настоящее Решение для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

 муниципального образования И.М. Авдеев

Глава муниципального образования А.В. Лызлов

 Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального образования

 от 23.12. 2015 № 58

**Информация Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования» за 2014 год**

Подпрограмма «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 19.12.2014 года № 982 «Об утверждении подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы».

Цель подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» - создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков на территории Махнёвского муниципального образования.

Общий объем финансирования за 2014 год, предусмотренный на реализацию подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы», за счет средств МБ составил 43.1 тыс. рублей (план – 50 тыс. рублей) или 86.2 % от запланированных на год.

В рамках реализации подпрограммы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» на 2014 год были предусмотрены следующие мероприятия:

.Выполнение землеустроительных работ по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, проведение государственного кадастрового учёта) запланировано 50 тыс. рублей (МБ-50 тыс. рублей, ОБ – 0 рублей) фактически освоено – 43,1 тыс. рублей (МБ – 43,1 тыс. рублей, ОБ-0 рублей), процент исполнения составляет 86,2 %;

*Информацию подготовила Качанова Нина Николаевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами* *Администрации Махнёвского муниципального образования*