****

**ДУМА**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ**

от 27 апреля 2017 года п.г.т. Махнёво № 240

***Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» за 2016 год***

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» за 2016 год, Дума Махнёвского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы», за 2016 год, принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее Решение для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

 муниципального образования И.М. Авдеев

Глава муниципального образования А.В. Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

 муниципального образования

от 27.04.2017 № 240

**Информация Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» за 2016 год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 12.11.2014 года № 846.

Цель муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы», - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Махнёвского муниципального образования.

Общий объем финансирования за 2016 год, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы», за счет средств МБ составил 1088,5 тыс. рублей, фактически освоено 1088, 5 тыс. рублей или 100% от запланированных на год.

В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» на 2016 год были предусмотрены следующие мероприятия:

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, запланировано 1088,5 тыс. рублей (МБ-360 тыс. рублей, ОБ- 366,4, ФБ – 198,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 163,3 тыс. рублей) фактически освоено – 1088,5 тыс. рублей (МБ – 360 тыс. рублей, ОБ – 366,4, ФБ – 198,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 163,3 тыс. рублей), процент исполнения составляет 100 %;

*Информация подготовлена начальником отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами* *Администрации Махнёвского муниципального образования Качановой Ниной Николаевной*