АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября  2017 года  № 664

п.г.т. Махнёво

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 (ред. от 04.08.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» согласно прилагаемому приложению.

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в  газете «Алапаевская искра».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Махнёвского

муниципального образования 	                                                      А.В.Лызлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Махнёвского муниципального образования

от  28.04.2017г. № 664

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

п.г.т. Махнево

2017 год

| Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы «О формировании современной городской среды в Махнёвском муниципальном образовании на 2017- 2023 годы» | отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 гг. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Махнёвского муниципального образования |
|  | Задача 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махнёвского муниципального образования; Задача 2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махнёвского муниципального образования. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество разработанной проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво; 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади) дворовых территорий; 4. Количество разработанной проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству общественной территорий Махнёвского муниципального образования; 5. Количество благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; 6. Доля благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; 7. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий Махнёвского муниципального образования. |
| Объёмы финансирования Муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | ВСЕГО: 36686,5 тыс. рублей из них: Федеральный бюджет: в том числе: 2018 г. – 0 тыс. рублей 2019 г. – 0 тыс. рублей 2020 г. - 0 тыс. рублей 2021 г. - 0 тыс. рублей 2022 г. - 0 тыс. рублей Областной бюджет: в том числе: 2018 г. – 6466,6 тыс. рублей 2019 г. – 8730,0 тыс. рублей 2020 г. – 9699,9 тыс. рублей 2021 г. – 8730,0 тыс. рублей 2022 г. – 0 тыс. рублей Местный бюджет: в том числе: 2018 г. - 1200,0 тыс. рублей 2019 г. - 1270,0 тыс. рублей 2020 г. - 300,0 тыс. рублей 2021 г. – 270,0 тыс. рублей 2022 г. – 20,0 тыс. рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://mahnevo.ru |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ».

1. Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на  них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественное место — территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Муниципальное образование – Махнёвское муниципальное образование.

Управляющая организация – организация (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Махнёвском муниципальном образовании в 2017 году», организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.

Элементы благоустройства дворовой территории – декоративные, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения, используемые как составные части благоустройства, а также система организации пользователей дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий на 2018-2022 годы:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – перечень работ на 2018-2022 годы:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) обустройство тротуаров, пешеходных дорожек

перечень объектов по благоустройству общественных мест:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры, ЗАГС);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- иные объекты.

формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерной инфраструктуры. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качества жизни населения. В п.г.т. Махнёво  Махнёвского муниципального образования насчитывается 29 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 28 779,54 кв. м.

Количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 0 многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 0 кв.м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 0 %. В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ (скамейки, урны и др.) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их

хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Важнейшей задачей органов муниципального образования - формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Для поддержания дворовых и общественных территорий муниципального образования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) обустройство тротуаров, пешеходных дорожек

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. Так, в муниципальном образовании  имеются территории общего пользования (парки, скверы, площади, проезды, центральные улицы и т.д.) благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей п.г.т. Махнёво, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

3. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания населения;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания

населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и

поддержание функционально, экологически и эстетически организованной

городской среды, включающей:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского

дизайна (скамеек, ограждений и прочего).

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта и благоустройства общественных территорий;

- приоритетное направление социально-экономического развития муниципального образования.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- доля общественных территорий городского поселения, от общего количества общественных территорий городского поселения;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках

Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия

проживания населения, безопасность движения жителей п.г.т. Махнёво, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий п.г.т. Махнёво;

- обеспечение комфортности проживания жителей города;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перечень дворовых территорий МКД п.г.т. Махнёво, в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2022 году

| Место | Виды работ | Примечания |
| --- | --- | --- |
| ул. Городок карьера д. 16; | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво – 5606,9 кв. м. |  |
| ул. 70 лет Октября д. 39; ул. 70 лет Октября д. 37; ул. 70 лет Октября д. 38; | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво – 8315,44 кв. м. |  |
| ул. Городок карьера д. 1; ул. Городок карьера д. 2; ул. Городок карьера д. 3; ул. Городок карьера д. 4; ул. Советская д. 182; | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво – 3049,6 кв. м. |  |
| ул. Победы д. 111; ул. Победы д. 113; ул. Городок карьера д. 10; ул. Городок карьера д. 11; | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво – 11807,6 кв. м. |  |

Перечень общественных мест Муниципального образования, в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2022 году

| Место | Виды работ | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 15 метров по направлению на юг от ориентира жилой дом, адрес ориентира: п.г.т. Махнёво ул. Гагарина д. 55 | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости), строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественной территории – 6000 кв. м. |  |
| Земельный участок расположен примерно в 15 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Первомайская д. 5 | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости), строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественной территории – 10 000 кв. м. |  |
| Земельный участок расположен примерно в 1 метре по направлению на запад от ориентира здание, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Советская д. 80 | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости), строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественной территории – 2400,0 кв. м. |  |
| Земельный участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Советская д. 22 | Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости), строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественной территории – 4000,0 кв. м. |  |

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

5. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора (к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории). Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается

эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Махнёвского муниципального образования. Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация Махнёвского муниципального образования.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки, созданной постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы. Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования.

8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства п.г.т. Махнёво, улучшение санитарного содержания территорий. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории п.г.т. Махнёво. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения п.г.т. Махнёво к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб - 4 дворов;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей п.г.т. Махнёво;

- совершенствование эстетического состояния территории п.г.т. Махнёво.

## Приложение № 1

к  муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

от 28.09.2017 г. № 664

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| N № 1 | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 11 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв. м | 5606,9 | 13922,34 | 16971,94 | 28779,54 | 28779,54 |
| 22 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | Проценты | 19 | 48 | 59 | 100 | 100 |
| 33 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 3 | 6 | 9 | 13 | 13 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,6 | 1 | 0,24 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв. м | 27 | 71 | 82 | 100 | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв. м | 0,98 | 2,61 | 3,01 | 3,66 | 3,66 |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | Не менее 6447 | Не менее 6447 | Не менее 6447 | Не менее 6447 | Не менее 6447 |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий | Чел/часы | Не менее 6447 | Не менее 6447 | Не менее 6447 | Не менее 6447 | Не менее 6447 |

--------------------------------

<1> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

на 2018-2022 годы»

от 28.09.2017г. №664

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махнёвского муниципального образования; |
| 1.1. Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво, ул. 70 лет Октября д. 37, 38, 39. | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2018 | 2018 | Проектно– сметная документация (локально – сметный расчет); | формирование современной городской среды | Целевой показатель 1. Количество разработанной проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво; |
| 1.2. Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво, ул. Городок карьера д. 10, 11, 2, ул. Победы д. 111, 113, ул. Советская д. 182. | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2019 | 2019 | Проектно– сметная документация (локально – сметный расчет); | формирование современной городской среды | Целевой показатель 1. Количество разработанной проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво; |
| 1.3. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво, ул. Городок карьера д. 16. | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2018 | 2018 | Комплексное благоустройство дворовой территорий п.г.т. Махнёво, ул. Городок карьера д. 16 – 5606,9 кв. м | формирование современной городской среды | Целевой показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; Целевой показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади) дворовых территорий. |
| 1.4. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво, ул. 70 лет Октября д. 37, 38, 39. | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2019 | 2019 | Комплексное благоустройство дворовой территорий п.г.т. Махнёво, ул. 70 лет Октября д. 37, 38, 39 – 8315,44 кв. м | формирование современной городской среды | Целевой показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; Целевой показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади) дворовых территорий. |
| 1.5. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво, ул. Городок карьера д. 10, 11, Победы д. 111, 113. | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2020 | 2020 | Комплексное благоустройство дворовой территорий п.г.т. Махнёво, ул. Городок карьера д. 10, 11, Победы д. 111, 113 – 3049,6 кв. м | формирование современной городской среды | Целевой показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; Целевой показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади) дворовых территорий. |
| 1.6. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий п.г.т. Махнёво, ул. Городок карьера д. 2 ул. Советская д. 182. | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2021 | 2021 | Комплексное благоустройство дворовой территорий п.г.т. Махнёво, ул. Городок карьера д. 2 ул. Советская д. 182 – 11807,6 кв. м | формирование современной городской среды | Целевой показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий; Целевой показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади) дворовых территорий. |
| Задача 2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; |
| 2.1 Разработка проектно–сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству общественных территорий: Земельный участок расположен примерно в 15 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Первомайская д. 5; | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2018 | 2018 | Проектно– сметная документация (локально – сметный расчет); | формирование современной городской среды | Целевой показатель 4. Количество разработанной проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству общественной территорий Махнёвского муниципального образования; |
| 2.2. Разработка проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству общественных территорий: земельный участок расположен примерно в 1 метре по направлению на запад от ориентира здание, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Советская д. 80; земельный участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Советская д. 22 | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2019 | 2019 | Проектно– сметная документация (локально – сметный расчет); | формирование современной городской среды | Целевой показатель 4. Количество разработанной проектно– сметной документации (локально – сметный расчет, проектные (изыскательские) работы, прохождение государственной экспертизы, получение положительных заключений о достоверности сметной стоимости) по комплексному благоустройству общественной территорий Махнёвского муниципального образования; |
| 2.3. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественных территорий: земельный участок в 15 метрах по направлению на юг от ориентира жилой дом, адрес ориентира: п.г.т. Махнёво ул. Гагарина д. 55; | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2018 | 2018 | Комплексное благоустройство общественной территории: земельный участок в 15 метрах по направлению на юг от ориентира жилой дом, адрес ориентира: пгт. Махнёво ул. Гагарина д. 55 – 6000 кв.м. | формирование современной городской среды | Целевой показатель 5. Количество благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; Целевой показатель 6. Доля благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; |
| 2.4. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественных территорий: земельный участок расположен примерно в 15 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Первомайская д. 5 | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2019 | 2019 | Комплексное благоустройство общественной территории: земельный участок расположен примерно в 15 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район пгт. Махнёво ул. Первомайская д. 5 – 10000 кв.м. | формирование современной городской среды | Целевой показатель 5. Количество благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; Целевой показатель 6. Доля благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; |
| 2.5. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественных территорий: земельный участок расположен примерно в 1 метре по направлению на запад от ориентира здание, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Советская д. 80. | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2020 | 2020 | Комплексное благоустройство общественной территории: земельный участок расположен примерно в 1 метре по направлению на запад от ориентира здание, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район пгт. Махнёво ул. Советская д. 80 – 2400 кв.м. | формирование современной городской среды | Целевой показатель 5. Количество благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; Целевой показатель 6. Доля благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; |
| 2.6. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству общественных территорий: земельный участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район п.г.т. Махнёво ул. Советская д. 22 | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2021 | 2021 | Комплексное благоустройство общественной территории: земельный участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Свердловская область Алапаевский район пгт. Махнёво ул. Советская д. 22 – 4000 кв.м. | формирование современной городской среды | Целевой показатель 5. Количество благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; Целевой показатель 6. Доля благоустроенных общественных территорий Махнёвского муниципального образования; |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махнёвского муниципального образования; |
| 3.1 Мероприятия по информированию граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махнёвского муниципального образования; | Администрация Махнёвского муниципального образования | 2022 | 2022 | 100 % уровень информированности граждан, организаций заинтересованных в реализации мероприятий по комплексному благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов на территории Махнёвского муниципального образования; | формирование современной городской среды | Целевой показатель 7. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; Целевой показатель 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий Махнёвского муниципального образования. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

на 2018 - 2022 годы»

от 28.09.2017г. № 664

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансиро-вания | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципаль- ная программа | всего в том числе: | М.б. | 901 | 0503 | 2500023800 | 240 | 1200,0 | 1270,0 | 300,0 | 270,0 | 20,0 |
|  | Администрация Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование государственного (муниципального) заказчика- координатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды

на 2018 – 2022  годы»

от 28.09.2017г. № 664

План реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 Утверждение и (или) опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  | Администрация Махнёвского муниципального образования | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 Утверждение и (или) опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении в муниципальные программы дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству |  | Администрация Махнёвского муниципального образования | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 Опубликование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» для общественного обсуждения |  | Администрация Махнёвского муниципального образования | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №4 Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  | Администрация Махнёвского муниципального образования | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №5 Утверждение дизайн-проектов и перечней мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, парков, подлежащих реализации в период 2018-2022 гг., с учетом результатов общественных обсуждений |  | Администрация Махнёвского муниципального образования |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 Утверждение и (или) опубликование порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  | Администрация Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 Утверждение и (или) опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении в муниципальные программы дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству |  | Администрация Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №3 Опубликование проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» для общественного обсуждения |  | Администрация Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №4 Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» |  | Администрация Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №5 Утверждение дизайн-проектов и перечней мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, парков, подлежащих реализации в период 2018-2022 гг., с учетом результатов общественных обсуждений |  | Администрация Махнёвского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |