******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 мая 2019 года № 379

 п.г.т. Махнёво

***Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке***

***жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и***

***электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального***

***образования к работе в отопительный период 2019/2020 года***

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, в целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2018/2019 года и организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в отопительный период 2019/2020 года, руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,

#  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Информацию об итогах отопительного периода 2018/2019 года принять к сведению (приложение №1)

 2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в отопительный период 2019/2020 года (приложение №2).

 3. Отделу строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования:

 3.1. До 16.06.2019 провести совещание по подведению итогов работы жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2018/2019 года;

 3.2. Предоставить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области следующую информацию:

 1) до 1 сентября 2019 года о ходе погашения задолженности муниципальными организациями жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания договора о реструктуризации долга;

 2) о своевременности текущих расчетов муниципальных бюджетных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;

 3.3. Создать комиссию по проверке готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования;

 3.4. Обеспечить:

 представление в Уральское управление Ростехнадзора планов-графиков работы комиссии по проверке готовности к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования с 1 августа 2019 года по 15 сентября 2019 года.

 4. Директору МУП «Теплосистемы» (Колотвину В.В.), директору МУП «ЖКХ» (Мулину В.В.), имеющим на своем балансе жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

 4.1. предоставить информацию в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Махнёвского муниципального образования о выполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

 4.2. провести анализ итогов работы по обеспечению потребителей топливом, тепловой и электрической энергией в отопительный период 2018/2019 года;

 4.3. разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом замечаний, выявленных при прохождении предыдущего отопительного сезона, обратив особое внимание на проведение замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения, обеспечения готовности теплоисточников, инженерных сетей, основного и резервного топливных хозяйств, создание необходимых запасов котельного топлива, материально-технической ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных мероприятий, ответственных и сроков, а также обеспечить их неукоснительное выполнение;

 4.4. обеспечить:

 1) предоставление информации по выполнению плана, утвержденного настоящим постановлением, в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования;

 2) погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей (срок - до 1 августа 2019 года);

 3) своевременность предоставления текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

 4.5. в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить:

 1) разработку и внедрение программ производственного развития энергосберегающих технологий;

 2) организацию приборного учета и регулирование фактического потребления энергоресурсов на границах балансовой ответственности;

 3) замену трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения на трубы из современных материалов при проведении капитальных ремонтов.

 5. Директору МУП «Теплосистемы» (Колотвину В.В.) обеспечить создание:

 5.1. на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах (срок – до 1 августа 2019 года);

 5.2. необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2019 года);

 6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

 7. Организационному отделу довести настоящее постановление до всех руководителей организаций, находящихся на подведомственной территории, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Махнёвского

муниципального образования А.В. Лызлов

**Информация**

 **Об предварительных итогах отопительного периода 2018/2019 годов и подготовка жилищно-коммунального комплекса на территории**

**Махнёвского муниципального образования**

Махнёвское муниципальное образование отчиталось по форме Государственной статистической отчётности на 01 ноября 2018 года о готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2018/2019 годов по основным показателям: жилищный фонд, котельные, водопроводные сети – 100 процентов.

На начало отопительного сезона с 15 сентября 2018г., был обеспечен стодневный запас топлива по Махнёвскому муниципальному образованию (по состоянию на 1 ноября 2018 года) 795м3 дров (на 100 дней).

 Своевременно до 15 сентября 2018 года получены паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годы 100 процентов жилых домов и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

 На начало отопительного сезона были запушены и введены в рабочий режим котельные, эксплуатируемые МУП «Теплосистемы», в следующих населённых пунктах: с. Измоденово – газовая котельная 1.6 МВт (твёрдотопливная котельная 1.2 МВт- резерв), с. Мугай - твёрдотопливная котельная 0.3 МВт (газовая котельная 1.6 МВт - резерв), п.г.т. Махнёво ул. Городок Карьера 17б - газовая котельная 3.5 МВт (твёрдотопливная котельная 5.0 МВт- резерв), п.г.т. Махнёво ул. Гагарина 94 - газовая котельная 2.7 МВт (твёрдотопливная котельная 1.6 МВт- резерв), п.г.т. Махнёво ул. Профсоюзная 2в - твёрдотопливная котельная 0.93 МВт, с. Кишкинское - твёрдотопливная котельная 0.93 МВт, п. Санкино ул. Садовая 8 - твёрдотопливная котельная 0.93 МВт, п. Санкино пер. Школьный 13 - твёрдотопливная котельная 0.5 МВт.

За период отопительного сезона произошло 116 инцидентов на тепловых сетях в том числе: «Махнёво-1» пгт. Махнёво, ул. Городок Карьера – 28 инцидентов; «Махнёво-2» пгт. Махнёво, ул. Гагарина 94 – 21 инцидент; «Махнёво-3» пгт. Махнёво, ул. Профсоюзная 2 – 23 инцидента ; «Измоденово» с. Измоденово, ул. Мира 16 – 17 инцидентов; «Кишкинское» с. Кишкинское – 8 инцидентов; «Санкино-1»п. Санкино, ул. Садовая 6 – 12 инцидентов; «Санкино-2» п. Санкино, пер. Торговый – 5 инцидентов; «Мугай» с. Мугай, ул. 70 лет Октября – 2 инцидента. Эти инциденты на тепловых сетях ликвидировались рабочими МУП «Теплосистемы».

Технологические нарушения и аварийные ситуации своевременно устранялись, что позволило не допустить чрезвычайных ситуаций.

 В целом отопительный сезон 2018/2019 года на территории Махнёвского муниципального образования прошёл «удовлетворительно».

Итоги выполнения Распоряжения рассматривались на оперативных совещаниях у Главы Махнёвского МО. Было отмечено, что подготовка к отопительному сезону проходит организованно, в соответствии с утверждённым планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года (прилагается) с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне.

*Информация подготовлена инспектором отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Дедюхиной Натальей Мансуровной*

Приложение

 к информации Администрации

 Махневского муниципального образования

 об итогах отопительного периода 2018/2019 г

 и подготовке жилищно-коммунального

 комплекса на территории Махнёвского

 муниципального образования к работе

 в отопительный период 2019/2020 года

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, жилищно-коммунального комплекса на территории Махневского муниципального образования к работе**

**в отопительный период 2018 – 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** |
| 1. | Подведение итогов отопительного периода2018/2019 год  | До23.05.2019До 15.07.2019 | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махневского муниципального образования(А.Н. Берстенев) | Постановление Администрации Махнёвского МО «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-энергетического комплексов Махнёвского МО к работе в отопительный период 2019/2020 года» Проект решения Думы Махнёвского муниципального образования «Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования об итогах отопительного периода 2018/2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования к работе в отопительному период 2019/2020 годов |
| 2. | Подготовка плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 года на территории Махневского муниципального образования с учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона  | До01.06.2019 | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования совместно с отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования и МУП «Теплосистемы», МУП «ЖКХ»  | Согласованные МУП «Теплосистемы» и отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования Планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 года на территориях Махнёвского муниципального образования |
| 3. | КЧС «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в отопительный период 2019/2020 года» | До 15.09.2019  | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Махнёвского | Протокол КЧС |
| 4. | Организация равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады МУП «Теплосистемы» для обеспечения теплоснабжения жилищного фонда и объектов социального назначения | До 25.06.2019 | Руководитель МУП«Теплосистемы» (В.В. Колотвин) | График поставок топлива, утвержденный директором МУП «Теплосистемы» и согласованный с заместителем главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
| 5. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | До15.09.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»(В.В. Колотвин), Руководитель МУП «ЖКХ» (Мулин В.В.). | Информация о готовности материально-технической базы для ликвидации аварийных ситуаций в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махневского муниципального образования |
| 6. | Формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | До15.09.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»(В.В. Колотвин) |  |
| 7. | Обеспечение мониторинга хода подготовки к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2019/2020 года |
| О выполнении графиков завоза топлива в МУП «Теплосистемы» | Ежедневнос 01.07.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»(В.В. Колотвин) | Предоставление информации о выполнении графиков завоза топлива в МУП «Теплосистемы» заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
| О ходе подготовки на территории Махнёвского муниципального образования к отопительному периоду 2018/2019 года по форме 1-ЖКХ (зима) | 2 и 17 числа каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2019 года | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского МО(А.Н. Берстенёв) | Предоставление отчета по форме ЖКХ-зима в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  |
| О готовности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения котельных теплоисточников, электрических и тепловых сетей к началу отопительного сезона | Еженедельно с 01.07.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»(В.В. Колотвин) | Предоставление информации заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды), составление актов и оформление паспортов готовности муниципального жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2019/2020 года(до 01.09.2019г.) |
| 8. | Проведение инвентаризации и регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозяйных электрических тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до01.07.2019 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами(Н.Н. Качанова)Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды (А.Н. Берстенев)Администрации Махневского муниципального образования | Постановление Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 9. | Проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определение путей их устранения  | до01.11.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»(В.В. Колотвин)Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования(А.Н. Берстенев)  | Акт обследования |
| 10. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления на территории Махнёвского муниципального образования | с 15.09.2019до полного включения отопления | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды (А.Н. Берстенев), организационный отдел (О.Г. Меньщикова) Администрации Махнёвского муниципального образования  | Информация о включении отопления на территории Махневского муниципального образования, подготовка материалов на сайт Махневского муниципального образования и в редакцию газеты «Алапаевская искра» |