ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 года                                                                                         №

п.г.т. Махнёво

О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского муниципального образования 05 марта 2015 года №203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования

на 2014-2023 годы» (с изменениями от 31 августа 2015 года № 698,

от 28 декабря 2015 года № 1050, от 14 января 2016 года № 19, от 1 марта 2016 года №168, от 12 мая 2016 года № 409, от 24 июня 2016 года № 509, от 05 сентября 2016 года № 723, от 12 апреля 2017 года № 232, от 17 июля 2017г. №518, от 31октября 2017 г. № 760, от 21 ноября 2017 года № 817,

от 30 марта 2018 года № 251, от 16 апреля 2018 года №300,

от 11 сентября 2018 г. № 694, от 20 февраля 2019 года №131, от 24 апреля 2019 года № 337, от 24 мая 2019 года № 420, от 30 июля 2019 года №561,

от 06 сентября 2019 года №654, от 26 ноября 2019 года №909,

от 28 декабря 2019 №1032, от 30 марта 2020 №252, от 7 мая 2020 №344,                  от 25 мая 2020 №378, от 07 июля 2020 №466, от 17 сентября 2020 №583,                  от 16.10.2020 №661, от 26.10.2020 №688, от 27.01.2021 №61, от 01.02.2020 №70, от 19.02.2021 №127, от 02.03.2021 №143, от 10.03.2021 №157,                            от 06.07.2021 №502, от 19 октября 2021 года № 842)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №32-ПП (с изменениями от 17.06.2021 №350-ПП) «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», Решением Думы Махнёвского муниципального образования от  22 декабря  2020 года № 35 «О бюджете Махнёвского  муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» (с изменениями от 20.01.2021 №40, от 03.02.2021 №43, от 25.03.2021 №45, от 18.05.2021 №65, от 23.06.2021 №68, от 27.07.2021 №74, от 05.10.2021 №89), Постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 12.02.2021 №112 «О перераспределении объёмов бюджетных ассигнований предусмотренных в форме средств местного бюджета», Постановлением Правительства Свердловской области от 25 января 2018 года № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», руководствуясь порядком формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования, утверждённого Постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 04.12.2014 г.  № 916 (с изменениями от 30 ноября 2015 года № 956, от 16 декабря 2016 года № 1025), руководствуясь Методическими рекомендациями по формированию и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования, утверждёнными постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 07 февраля 2017 года №75, Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в постановление Администрации Махнёвского муниципального образования 05 марта 2015 года №203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2023 годы» (с изменениями от 31 августа 2015 года № 698, от 28 декабря 2015 года № 1050, от 14 января 2016 года № 19, от 1 марта 2016 года №168, от 12 мая 2016 года № 409, от 24 июня 2016 года № 509, от 05 сентября 2016 года № 723, от 12 апреля 2017 года № 232, от 17.07.2017г. №518, от 31.10.2017 г. № 760, от 21 ноября 2017 года № 817, от 30 марта 2018 года № 251 от 16 апреля  2018 года №300, от 11 сентября 2018 г. № 694, от 20 февраля 2019 года №131, от 24 апреля 2019 года № 337, от 24 мая 2019 года № 420, от 30 июля 2019 года №561, от 06 сентября 2019 года №654, от 26 ноября 2019 года №909, от 28 декабря 2019 №1032 от 30 марта 2020 №252, от 7 мая 2020 №344, от 25 мая 2020 №378, от 07 июля 2020 №466, от 17 сентября 2020 №583, от 16.10.2020 №661, от 26.10.2020 №688, от 27.01.2021 №61, от 01.02.2020 №70, от 19.02.2021 №127, от 02.03.2021 №143, от 10.03.2021 №157, от 06 июля 2021 №502, от 19 октября 2021 года № 842) следующие изменения:

### 1.1.	Муниципальную программу «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2024 годы» читать в новой редакции (прилагается).

### 2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

### 3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Алапаевская искра».

### 4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Махнёвского

### муниципального образования                                                                 А.С. Корелин

Утверждено

Постановлением Администрации

Махнёвского муниципального образования

Муниципальная программа

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования

на 2014-2024 годы»

п.г.т. Махнево

2021 год

| Паспорт Муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014- 2024 годы» |
| --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014- 2024 годы» | Отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы Цели и задачи муниципальной программы | Программа реализуется в 2014 – 2024 гг. |
|  | Цель программы: развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования. Задача 1. Провести капитальный ремонт, реконструкцию участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети круглогодичной доступности для населения; Задача 2. Провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Задача 3. Выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них; Задача 4. Выполнить мероприятия по строительству и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования; Задача 5. Организация транспортного обслуживания населения. Задача 6. Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года; Задача 7. Разработка (актуализация) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; Задача 8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения. Задача 9. Строительство, реконструкция автомобильных дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа; Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения; Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию; Количество построенных и реконструированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования; Количество обслуживаемых населенных пунктов; Протяжённость грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования, где выполнены работы по обустройству и содержанию в зимний период года; Количество разработанных (актуализированных) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения, прохождение государственной экспертизы; Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения. |
| Объёмы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб. | ВСЕГО: 546573,7 тыс. рублей в том числе: 2014 г. – 8 960,1 тыс. рублей 2015 г. – 12 781,2 тыс. рублей 2016 г. – 13 895,9 тыс. рублей 2017 г. – 14 423,9 тыс. рублей 2018 г. – 14 946,6 тыс. рублей 2019 г. – 22 053,3 тыс. рублей 2020 г. – 25 836,1 тыс. рублей 2021 г. – 125499,1 тыс. рублей 2022 г. – 271665,9 тыс. рублей 2023 г. – 18255,8 тыс. рублей 2024 г. – 18255,8 тыс. рублей из них: федеральный бюджет: ВСЕГО: 0 тыс. рублей в том числе: 2014 г. – 0 тыс. рублей 2015 г. - 0 тыс. рублей 2016 г. - 0 тыс. рублей 2017 г. - 0 тыс. рублей 2018 г. - 0 тыс. рублей 2019 г. - 0 тыс. рублей 2020 г. - 0 тыс. рублей 2021 г. – 0 тыс. рублей 2022 г. – 0 тыс. рублей 2023 г. – 0 тыс. рублей 2024 г. – 0 тыс. рублей областной бюджет: ВСЕГО: 327 204,3 тыс. рублей в том числе: 2014 г. – 0 тыс. рублей 2015 г. - 0 тыс. рублей 2016 г. - 0 тыс. рублей 2017 г. - 0 тыс. рублей 2018 г. - 0 тыс. рублей 2019 г. - 0 тыс. рублей 2020 г. – 299,6 тыс. рублей 2021 г. – 90 000 тыс. рублей 2022 г. – 236904,7 тыс. рублей 2023 г. – 0 тыс. рублей 2024 г. – 0 тыс. рублей местные бюджет: ВСЕГО: 219369,4 тыс. рублей в том числе: 2014 г. – 8 960,1 тыс. рублей 2015 г. – 12 781,2 тыс. рублей 2016 г. – 13 895,9 тыс. рублей 2017 г. – 14 423,9 тыс. рублей 2018 г. – 14 946,6 тыс. рублей 2019 г. – 22 053,3 тыс. рублей 2020 г. – 25 536,5 тыс. рублей 2021 г. – 35 499,1 тыс. рублей 2022 г. – 34 761,2 тыс. рублей 2023 г. – 18 255,8 тыс. рублей 2023 г. – 18 255,8 тыс. рублей |
| Адрес размещения программы в сети Интернет | http://mahnevo.ru |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА

2014 - 2024 ГОДЫ»

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение эстетического состояния территории Махнёвского муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей, а также обеспечить более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Выполнение программы включает в себя:

- определение наличия земельных участков, на которых расположены дворовые территории;

- разработку проектно-сметной документации на выполнение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Махневского муниципального образования;

- определение в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- размещение заказов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

- выполнение текущего и капитального ремонта дворовых территорий и проездов к ним.

В настоящее время площадь жилищного фонда Махнёвского муниципального образования составляет 131 тыс. квадратных метров, в том числе 45 тыс. квадратных метров, или 34 процента в поселке городского типа Махнёво, и 86 тыс. квадратных метров, или 66 процентов в сельской местности.

На территории Махнёвского муниципального образования насчитывается 365 многоквартирных домов, около 100 дворовых территорий.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.

Анализ показывает, что большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Махнёвского муниципального образования, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. Существующие детские игровые и спортивные площадки в поселке городского типа Махнёво не отвечают требованиям безопасности, имеют высокий процент износа и представляют опасность для жизни и здоровья жителей, не имеют ограждений. В сельской местности детские игровые и спортивные площадки практически отсутствуют. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых автостоянок (отсутствуют оборудованные места для парковки личного транспорта).

Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год;

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие общества;

3) носят комплексный характер.

Таблица 1

Перечень дорог

| № п/п | Населённый пункт | Элементы улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- |
|  | Населённый пункт | Тип | Наименование | Тип | Протяжен-ность, м | Ширина дорожн.покр., м | Тип покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Измоденово | село | А. Азовской | улица | 2000 | 7 | асфальт |
|  |  |  | Азовский | переулок | 500 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Октябрьская | улица | 350 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Советская | улица | 350 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Новая | улица | 150 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Мира | улица | 700 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Береговая | улица | 800 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Заречная | улица | 300 | 3 | ПГС |
| 2 | Трескова | деревня | Лесная | улица | 1000 | 5 | ПГС |
| 3 | Шипицыно | село | Майская | улица | 300 | 3 | ПГС |
| 4 | Колесова | деревня | Зелёная | улица | 300 | 3 | ПГС |
| 5 | Тычкина |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Комарово |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кишкинское | село | Гагарина | улица | 550 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Клубный | переулок | 200 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Корелина | улица | 400 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Новая | улица | 900 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Школьная | улица | 400 | 4 | ПГС |
| 8 | Ложкина | деревня | Береговая | улица | 100 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Первомайская | улица | 150 | 4 | ПГС |
| 9 | Луговая | деревня | Береговая | улица | 300 | 4 | ПГС |
| 10 | Пурегова | деревня | Им. Скрипина | улица | 1200 | 4 | ПГС |
| 11 | Хабарчиха | посёлок | Железнодорожная | улица | 850 | 3,5 | ПГС |
|  |  |  | Заречная | улица | 1250 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Лесная | улица | 3000 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Мира | улица | 450 | 3,5 | ПГС |
|  |  |  | Набережная | улица | 450 | 3,8 | ПГС |
|  |  |  | Октябрьская | улица | 950 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Первомайская | улица | 1100 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Почтовый | переулок | 220 | 3,8 | ПГС |
|  |  |  | Школьная | улица | 400 | 3 | ПГС |
| 12 | Таёжный | посёлок | 8 Марта | улица | 1000 | 4 | щебень |
|  |  |  | Борьбы | улица | 1000 | 4 | ж/б плиты |
|  |  |  | Зелёная | улица | 500 | 4 | грунтовое |
|  |  |  | Клубная | улица | 500 | 4 | грунтовое |
|  |  |  | Комсомольская | улица | 1500 | 4 | щебень |
|  |  |  | Красноармейская | улица | 1000 | 4 | грунтовое |
|  |  |  | Лесная | улица | 1000 | 4 | грунтовое |
|  |  |  | Мира | улица | 300 | 4 | грунтовое |
|  |  |  | Новая | улица | 1500 | 6 | грунтовое |
|  |  |  | Первомайская | улица | 1500 | 4 | грунтовое |
|  |  |  | Свободы | улица | 1000 | 4 | щебень |
|  |  |  | Советская | улица | 1500 | 4 | ж/б плиты |
|  |  |  | Суворова | улица | 500 | 4 | грунтовое |
|  |  |  | Центральная | улица | 1500 | 6 | щебень |
|  |  |  | Школьная | улица | 1000 | 4 | грунтовое |
| 13 | Муратково | посёлок | Бажова | переулок | 300 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Береговая | улица | 500 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Вокзальная | улица | 900 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Дачная | улица | 800 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Кедровая | улица | 900 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Кировская | улица | 800 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Лаптева | улица | 500 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Ленинская | улица | 1000 | 8 | ПГС |
|  |  |  | Новая | улица | 1100 | 8 | ПГС |
|  |  |  | Стахановцев | улица | 500 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Уральская | улица | 800 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Школьная | улица | 800 | 7 | ПГС |
|  |  |  | Лесников | улица | 1100 | 7 | ПГС |
| 14 | Санкино | посёлок | Аптечный | переулок | 170 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Болотный | переулок | 200 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Гаражный | переулок | 230 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Зелёный | переулок | 215 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Кедровая | улица | 1030 | 8 | ПГС |
|  |  |  | Комарова | переулок | 230 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Механизаторов | переулок | 235 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Новая | улица | 300 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Олимпийская | улица | 260 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Поперечный | переулок | 150 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Почтовый | переулок | 210 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Привокзальный | переулок | 250 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Садовый | переулок | 600 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Свободы | улица | 350 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Станционный | переулок | 350 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Строителей | улица | 1000 | 8 | ПГС |
|  |  |  | Торговая | улица | 600 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Уральская | улица | 1150 | 8 | ПГС |
|  |  |  | Школьный | переулок | 150 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Набережная | улица | 700 | 6 | ПГС |
| 15 | Болотовское | село | Береговой | переулок | 100 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Таёжный | переулок | 100 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Торговый | переулок | 75 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Центральная | улица | 1000 | 8 | ПГС |
| 16 | Новосёлова | деревня | Центральная | улица | 1150 | 8 | ПГС |
| 17 | Афончикова |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Калач | посёлок | Железнодорожная | улица | 500 | 5 | грунтовое |
|  |  |  | Клубный | переулок | 200 | 5 | грунтовое |
|  |  |  | Уральская | улица | 300 | 5 | грунтовое |
|  |  |  | Центральная | улица | 2000 | 5 | грунтовое |
|  |  |  | Школьная | улица | 200 | 5 | грунтовое |
| 19 | Мугай | село | 70 лет Октября | улица | 1050 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Молодёжная | улица | 500 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Юбилейная | улица | 300 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Новая | улица | 400 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Луговой | переулок | 250 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Мугайский | переулок | 150 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Советский | переулок | 120 | 5 | ПГС |
| 20 | Анисимова | деревня | Ленина | улица | 1000 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Некрасова | переулок | 500 | 7 | асфальт |
|  |  |  | Береговой | переулок | 150 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Южный | переулок | 100 | 5 | ПГС |
| 21 | Толмачёва | деревня | Бажова | улица | 1100 | 5 | ПГС |
| 22 | Толстова | деревня | Чехова | улица | 300 | 5 | ПГС |
| 23 | Плюхина | деревня | Фрунзе | улица | 700 | 5 | асфальт |
| 24 | Маскалка | деревня | Карла-Маркса | улица | 850 | 5 | ПГС |
| 25 | Махнёво | Посёлок го-родско-го типа | Заречная | улица | 150 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Гагарина | улица | 3100 | 4,5 | асфальт |
|  |  |  | Городок Карьера | улица | 800 | 5 | асфальт |
|  |  |  | Казанская | улица | 1300 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Комсомольская | улица | 400 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Костинская | улица | 1450 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Лесная | улица | 300 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Малая | улица | 500 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Малышева | улица | 1300 | 4,5 | асфальт (800м)/ ПГС (600м) |
|  |  |  | Молодёжная | улица | 700 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Набережная | улица | 1100 | 4,5 | асфальт (900м)/ ПГС (200м) |
|  |  |  | Овражный | переулок | 290 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Октябрьская | улица | 500 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Первомайская | улица | 500 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Пушкинская | улица | 900 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Профсоюзная | улица | 1300 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Победы | улица | 3100 | 4,5 | асфальт |
|  |  |  | Плюхина | улица | 600 | 4,5 | асфальт |
|  |  |  | Рабочая | улица | 1300 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Садовая | улица | 300 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Строителей | улица | 300 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Северная | улица | 400 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Стадионная | улица | 400 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Таёжная | улица | 600 | 5 | ПГС |
|  |  |  | Трудовая | улица | 400 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Энергетиков | улица | 300 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Южная | улица | 400 | 4 | ПГС |
|  |  |  | 70 лет Октября | улица | 800 | 4,5 | асфальт |
|  |  |  | 8 Марта | улица | 500 | 4,5 | ПГС |
|  |  |  | Комарова | переулок | 150 | 4 | асфальт |
|  |  |  | Ленинский | переулок | 200 | 4 | асфальт |
|  |  |  | Махнёвский | переулок | 200 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Озёрный | переулок | 200 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Попова | переулок | 300 | 4 | асфальт |
|  |  |  | П. Морозова | переулок | 300 | 4 | асфальт |
|  |  |  | Скрипина | переулок | 200 | 4 | асфальт |
|  |  |  | Свердлова | переулок | 300 | 4,5 | асфальт |
|  |  |  | Тагильский | переулок | 150 | 4 | асфальт |
|  |  |  | Чапаева | переулок | 200 | 4 | асфальт |
| 26 | Шмакова | деревня | Шмаковская | улица | 4400 | 4,5 | асфальт |
| 27 | Ерзовка | посёлок | Станционная | улица | 2100 | 4,5 | асфальт (900м)/ ПГС (1200) |
| 28 | Горсткина | деревня | Береговая | улица | 3500 | 4(2800м)/5 (700м) | асфальт |
| 29 | Большая Ерзовка | деревня | Зелёная | улица | 1200 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Новая | улица | 1000 | 3 | ПГС |
| 30 | Гора коробейни-кова | деревня | Дачный | переулок | 200 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Лесной | переулок | 300 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Луговая | улица | 500 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Сиреневая | улица | 500 | 3 | ПГС |
| 31 | Кокшарова | деревня | Молодёжная | улица | 700 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Озёрная | улица | 400 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Центральная | улица | 1200 | 6 | асфальт |
| 32 | Подкина | деревня | Полевая | улица | 400 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Центральная | улица | 400 | 3 | ПГС |
| 33 | Трошкова | деревня | Набережная | улица | 800 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Большакова | переулок | 200 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Малый | переулок | 200 | 3 | ПГС |
| 34 | Перевалова | деревня | Береговая | улица | 800 | 6 | асфальт |
|  |  |  | Северная | улица | 800 | 6 | ПГС |
|  |  |  | Зотеева | переулок | 150 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Восточный | переулок | 200 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Карьеровский | переулок | 200 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Магазинный | переулок | 100 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Павлова | переулок | 100 | 3 | ПГС |
| 35 | Фоминское | село | Ивановская | улица | 250 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Клубный | переулок | 150 | 3 | ПГС |
|  |  |  | Молодёжная | улица | 400 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Родниковая | улица | 180 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Садовая | улица | 400 | 4 | ПГС |
|  |  |  | Учителей | улица | 280 | 6 | ПГС |
|  | ИТОГО | 113 745 |  |  |

Через Махнёвское муниципальное образование проходят автомобильные дороги регионального значения –  41,9 км; местного значения – 122,9 км. Около 80 километров автодорог имеют твёрдое покрытие.

С городом Екатеринбург и городом Алапаевск имеется как железнодорожное, так и автомобильное сообщение.

Характеристика сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Махневского МО и автобусных маршрутов представлена в таблицах 2 и 3

Таблица 2

Сеть внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог (согласно постановлению Правительства Свердловской области №520-ПП от 29.03.2010г) | Идентификационный номер автомобильной дороги, техническая категория | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе на территории МО |
| 1 | р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво - с. Болотовское | 65 ОП РЗ 65К-0111000, IV-V категория | 122,952 | 41,964 |
| 2 | Подъезд к с. Измоденово от км 30+828 а/д "р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво - с. Болотовское" | 65 ОП РЗ 65К-0111110, IV категория | 3,200 | 3,200 |
| 3 | Подъезд к с. Шипицино от км 36+747 а/д "р.п. Верхняя Синячиха -пгт. Махнёво - с. Болотовское" | 65 ОП РЗ 65К-0111120, IV категория | 0,560 | 0,560 |
| 4 | Подъезд к д. Анисимова от км 63+618 а/д "р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнёво - с. Болотовское" | 65 ОП P3 65K-0111130, V категория | 0,676 | 0,676 |
| 5 | Подъезд к ст. Ерзовка от км 71+728 а/д "р.п. Верхняя Синячиха -пгт. Махнёво - с. Болотовское" | 65 ОП РЗ 65K-0111140, IV категория | 0,800 | 0,800 |
| 6 | с. Водениково - с. Костино - д. Трошкова | 65 ОП РЗ 65К-0113000, IV категория | 5,153 | 5,153 |
|  | Итого: |  |  | 52,353 |

Таблица 3

Внегородские маршруты автобусов

| № п/п | Маршруты (пункт отправления – пункт назначения) | Пункт отправления из п.г.т. Махнево | Номер маршрута | Рейсы в неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екатеринбург – Махнево через Алапаевск, Верхнюю Синячиху (241,5 км) | автокасса | 954 | Ежедневно 3 рейса в день, в пн, вт, ср – 2 рейса в день |

Сообщение жителей сельских населенных пунктов с районным центром – п.г.т. Махнево осуществляется автомобильным транспортом услугами индивидуальных предпринимателей,  личным автотранспортом.

Железнодорожный транспорт представлен пригородными поездами. Маршруты следования представлены в таблице 4.

Таблица 4

Маршруты поездов

| № п/п | Маршруты (пункт отправления – пункт назначения) | Остановки | Номер маршрута | Рейсы в неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосьва Новая - Егоршино | Хабарчиха, Ерзовка, о.п. 177 км, о.п. Винокурово, Мугайское | 6648/6646 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
| 2 | Предтурье - Алапаевск | Хабарчиха, Ерзовка, о.п. 177 км, о.п. Винокурово, Мугайское | 6678 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
| 3 | Сосьва - Новая Заря - Алапаевск | Хабарчиха, Ерзовка, Мугайское | 6685/6686 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
| 4 | Сосьва - Екатеринбург-Пасс | Хабарчиха, Ерзовка, Мугайское | 6685/6686/6772/6771 | Чт, Сб |

На территории муниципального образования расположены действующие линии Алапаевской узкоколейной железной дороги. Пассажирские поезда следуют по маршрутам: №3-4 Алапаевск – Муратково – Санкино (Чт, Пт, Вс), №6-5 Калач – Санкино (Чт, Пт, Вс).

Ближайшая железнодорожная станция для перевозки грузов и пассажиров находится на расстоянии в 3,8 км, (ст. Ерзовка).

Внешние транспортно-экономические связи Махнёвского муниципального образования с другими регионами осуществляются и железнодорожным и автомобильным транспортом.

Воздушные перевозки, не осуществляются.

Водный транспорт на территории не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах муниципального образования.

Приложение № 2

| Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2024 ГОДЫ» |
| --- |
|  | Наименование (целей) цели и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Цель программы: развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования. |
|  | Задача 1. Провести капитальный ремонт, реконструкцию участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети круглогодичной доступности для населения; |
| 1 | Целевой показатель 1. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Измоденовской сельской Администрации; | м | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Измоденовской сельской Администрации |
| 2 | Целевой показатель 2. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Кишкинской сельской Администрации; | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Кишкинской сельской Администрации |
| 3 | Целевой показатель 3. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Таёжной сельской Администрации; | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Таёжной сельской Администрации |
| 4 | Целевой показатель 4. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Муратковской сельской Администрации; | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Муратковской сельской Администрации |
| 5 | Целевой показатель 5. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Санкинской сельской Администрации; | м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Санкинской сельской Администрации |
| 6 | Целевой показатель 6. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Мугайской сельской Администрации; | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Мугайской сельской Администрации |
| 7 | Целевой показатель 7. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Хабарчихинской сельской Администрации; | м | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Хабарчихинской сельской Администрации |
| 8 | Целевой показатель 8. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа на территории Махнёвской поселковой Администрации; | м | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Махнёвской поселковой Администрации |
| 9 | Целевой показатель 9. Протяжённость капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа (Администрация Махнёвского МО) | м | 4900 | 19,6 | 5000 | 0 | 0 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | Отчёт главы Фоминской, администраций Отдел по развитию п.г.т. Махнёво Администрации Махнёвского МО |
|  | Задача 2. Провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| 10 | Целевой показатель 10. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Измоденовской сельской Администрации; | м | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Измоденовской сельской Администрации |
| 11 | Целевой показатель 11. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кишкинской сельской Администрации; | м | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Кишкинской сельской Администрации |
| 12 | Целевой показатель 12. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Таёжной сельской Администрации; | м | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Таёжной сельской Администрации |
| 13 | Целевой показатель 13. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Муратковской сельской Администрации; | м | 120 | 550 | 650 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Муратковской сельской Администрации |
| 14 | Целевой показатель 14. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Санкинской сельской Администрации; | м | 0 | 150 | 145 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Санкинской сельской Администрации |
| 15 | Целевой показатель 15. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мугайской сельской Администрации; | м | 90 | 0 | 75 | 159 | 0 | 159 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Мугайской сельской Администрации |
| 16 | Целевой показатель 16. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хабарчихинской сельской Администрации; | м | 0 | 5122 | 50 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Хабарчихинской сельской Администрации |
| 17 | Целевой показатель 17. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Махнёвской поселковой Администрации; | м | 0 | 0 | 8000 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Махнёвской поселковой Администрации |
| 18 | Целевой показатель 18. Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (Администрация Махнёвского МО) | м | 2800 | 3136 | 5000 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчёт главы Фоминской, сельской администраций |
|  | Задача 3. Выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них; |
| 19 | Целевой показатель 19. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Измоденовской сельской Администрации; | м | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | Отчёт главы Измоденовской сельской Администрации |
| 20 | Целевой показатель 20. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Кишкинской сельской Администрации; | м | 6350 | 2139 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | Отчёт главы Кишкинской сельской Администрации |
| 21 | Целевой показатель 21. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Таёжной сельской Администрации; | м | 15300 | 11169 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | Отчёт главы Таёжной сельской Администрации |
| 22 | Целевой показатель 22. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Муратковской сельской Администрации; | м | 10000 | 7400 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Отчёт главы Таёжной сельской Администрации |
| 23 | Целевой показатель 23. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Санкинской сельской Администрации; | м | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | 12275 | Отчёт главы Санкинской сельской Администрации |
| 24 | Целевой показатель 24. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Мугайской сельской Администрации; | м | 11870 | 7003 | 11870 | 11870 | 11870 | 11870 | 11870 | 11870 | 11870 | 11870 | 1187 | Отчёт главы Мугайской сельской Администрации |
| 25 | Целевой показатель 25. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Хабарчихинской сельской Администрации; | м | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | Отчёт главы Хабарчихинской сельской Администрации |
| 26 | Целевой показатель 26. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию на территории Махнёвской поселковой Администрации; | м | 39740 | 39740 | 39740 | 39740 | 39740 | 39740 | 39740 | 40590 | 40590 | 40590 | 40590 | Отчёт главы Махнёвской поселковой Администрации |
| 27 | Целевой показатель 27. Протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, где выполнены работы по содержанию (Администрация Махнёвского МО) | м | 54700 | 41025 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | Главы Большеерзовской, Фоминской, Кокшаровской сельских администраций Отдел по развитию п.г.т. Махнёво Администрации Махнёвского МО |
|  | Задача 4. Выполнить мероприятия по строительству и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования; |
| 28 | Целевой показатель 28. Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям МКД. | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования |
|  | Задача 5. Организация транспортного обслуживания населения. |
| 29 | Целевой показатель 29. Количество обслуживаемых населённых пунктов. | ед. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования |
|  | Задача 6. Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года |
| 30 | Целевой показатель 30. Протяжённость грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования, где выполнены работы по обустройству и содержанию в зимний период года | м | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования |
|  | Задача 7 Разработка (актуализация) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| 31 | Целевой показатель 31 Количество разработанных (актуализированных) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения |
| 32 | Целевой показатель 32 Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения, прохождение государственной экспертизы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования |
|  | Задача 9. Строительство, реконструкция автомобильных дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения |
| 33 | Целевой показатель 33 Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения. | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,13 | 205,45 | 0 | 0 | отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования |

Приложение №3

| Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2024 гг.» |
| --- |
| № | Наименование мероприятия. источники расходов на финансирование | Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе | 546573,7 | 8960,1 | 12781,2 | 13895,9 | 14423,9 | 14946,6 | 22053,3 | 25836,1 | 125499,1 | 271665,9 | 18255,8 | 18255,8 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Областной бюджет | 327204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,6 | 90000,0 | 236904,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 5 | местный бюджет | 219369,4 | 8960,1 | 12781,2 | 13895,9 | 14423,9 | 14946,6 | 22053,3 | 25536,5 | 35499,1 | 34761,2 | 18255,8 | 18255,8 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7 | Цель: развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования. |
| 8 | Задача 1. Провести капитальный ремонт, реконструкцию участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети круглогодичной доступности для населения; |
| 9 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Измоденовской сельской Администрации; | 135,0 | 50,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 10 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | местный бюджет | 135,0 | 50,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 14 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Мугайской сельской Администрации; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 16 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 20 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Махнёвской поселковой администрации; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 26 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Муратковской сельской Администрации; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 28 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 32 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Таёжной сельской Администрации; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 34 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 38 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Кишкинской сельской Администрации; | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 40 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 44 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Санкинской сельской Администрации; | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 46 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | местный бюджет | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 50 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Хабарчихинской сельской Администрации; | 90,9 | 14,7 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 52 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | местный бюджет | 90,9 | 14,7 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 56 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 57 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (Администрация Махнёвского МО) | 20092,3 | 4128,6 | 1099,2 | 1954,0 | 0,0 | 1429,7 | 2876,3 | 0,0 | 6363,0 | 2241,5 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| 58 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 61 | местный бюджет | 20092,3 | 4128,6 | 1099,2 | 1954,0 | 0,0 | 1429,7 | 2876,3 | 0,0 | 6363,0 | 2241,5 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| 62 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 63 | Задача 2. Провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| 64 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Измоденовской сельской администрации | 584,1 | 34,5 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 65 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 | областной бюджет | 299,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 67 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 68 | местный бюджет | 284,5 | 34,5 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 69 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кишкинской сельской администрации | 273,8 | 0,0 | 73,8 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| 71 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 72 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 73 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 74 | местный бюджет | 273,8 | 0,0 | 73,8 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| 75 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 76 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Махнёвской поселковой Администрации | 6101,6 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1249,4 | 4502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
| 77 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 78 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 79 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 80 | местный бюджет | 6101,6 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1249,4 | 4502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
| 81 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 82 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Муратковской сельской администрации | 850,5 | 179,5 | 271,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 |
| 83 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 84 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 85 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 86 | местный бюджет | 850,5 | 179,5 | 271,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 |
| 87 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 88 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мугайской сельской администрации | 1995,2 | 97,3 | 0,0 | 50,0 | 450,0 | 0,0 | 124,2 | 686,7 | 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
| 89 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 90 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 91 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 92 | местный бюджет | 1995,2 | 97,3 | 0,0 | 50,0 | 450,0 | 0,0 | 124,2 | 686,7 | 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
| 93 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 94 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Санкинской сельской администрации | 784,0 | 0,0 | 164,0 | 150,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 95 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 96 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 97 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 98 | местный бюджет | 784,0 | 0,0 | 164,0 | 150,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 99 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 100 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Таёжной сельской администрации | 300,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |
| 101 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 102 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 103 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 104 | местный бюджет | 300,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |
| 105 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 106 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хабарчихинской сельской администрации | 86,5 | 0 | 0,0 | 50 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 107 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 108 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 109 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 110 | местный бюджет | 86,5 | 0 | 0,0 | 50 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 111 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 112 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Администрация Махнёвского МО) | 5105,8 | 1338,4 | 1230,0 | 1744,0 | 793,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
| 113 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 114 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 115 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 116 | местный бюджет | 5105,8 | 1338,4 | 1230,0 | 1744,0 | 793,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
| 117 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 118 | Задача 3. Выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них; |
| 119 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Измоденовской сельской Администрации; | 9711,4 | 145,5 | 257,1 | 324,0 | 400,0 | 476,0 | 1223,9 | 933,3 | 1300,0 | 1214,0 | 1718,8 | 1718,8 | 19 |
| 120 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 121 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 122 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 123 | местный бюджет | 9711,4 | 145,5 | 257,1 | 324,0 | 400,0 | 476,0 | 1223,9 | 933,3 | 1300,0 | 1214,0 | 1718,8 | 1718,8 | 19 |
| 124 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 125 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Кишкинской сельской Администрации; | 9360,7 | 280,0 | 166,0 | 197,0 | 400,0 | 600,0 | 1660,2 | 1890,0 | 1587,5 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 20 |
| 126 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 127 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 128 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 129 | местный бюджет | 9360,7 | 280,0 | 166,0 | 197,0 | 400,0 | 600,0 | 1660,2 | 1890,0 | 1587,5 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 20 |
| 130 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 131 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Махнёвской поселковой Администрации; | 18557,2 | 0,0 | 0,0 | 483,2 | 1500,0 | 1750,0 | 2153,6 | 2590,4 | 2520,0 | 2520,0 | 2520,0 | 2520,0 | 26 |
| 132 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 133 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 134 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 135 | местный бюджет | 18557,2 | 0,0 | 0,0 | 483,2 | 1500,0 | 1750,0 | 2153,6 | 2590,4 | 2520,0 | 2520,0 | 2520,0 | 2520,0 | 26 |
| 136 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 137 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Муратковской сельской Администрации; | 8816,9 | 80,5 | 130,0 | 205,0 | 250,0 | 650,0 | 1050,0 | 1251,4 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 22 |
| 138 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 139 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 141 | местный бюджет | 8816,9 | 80,5 | 130,0 | 205,0 | 250,0 | 650,0 | 1050,0 | 1251,4 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 22 |
| 142 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 143 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Мугайской сельской Администрации; | 8322,5 | 117,7 | 282,0 | 225,0 | 400,0 | 649,0 | 1567,8 | 1081,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 24 |
| 144 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 145 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 146 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 147 | местный бюджет | 8322,5 | 117,7 | 282,0 | 225,0 | 400,0 | 649,0 | 1567,8 | 1081,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 24 |
| 148 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 149 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Санкинской сельской Администрации; | 10607,9 | 405,4 | 341,8 | 327,7 | 350,0 | 850,0 | 932,9 | 1400,1 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 23 |
| 150 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 151 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 152 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 153 | местный бюджет | 10607,9 | 405,4 | 341,8 | 327,7 | 350,0 | 850,0 | 932,9 | 1400,1 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 23 |
| 154 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 155 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Таёжной сельской Администрации; | 5340,1 | 250,0 | 224,8 | 225,0 | 200,0 | 550,0 | 700,0 | 390,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 21 |
| 156 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 157 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 158 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 159 | местный бюджет | 5340,1 | 250,0 | 224,8 | 225,0 | 200,0 | 550,0 | 700,0 | 390,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 21 |
| 160 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 161 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Хабарчихинской сельской Администрации; | 8727,8 | 185,0 | 309,3 | 225,0 | 683,5 | 650,0 | 1000,0 | 1075,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 25 |
| 162 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 163 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 164 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 165 | местный бюджет | 8727,8 | 185,0 | 309,3 | 225,0 | 683,5 | 650,0 | 1000,0 | 1075,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 25 |
| 166 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 167 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории Калачинской сельской Администрации; | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 168 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 169 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 170 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 171 | местный бюджет | 28,6 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 172 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 173 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, (Администрация Махнёвского МО) | 6980,4 | 1300,0 | 1370,0 | 400,0 | 785,5 | 216,9 | 400,0 | 500,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 27 |
| 174 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 175 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 176 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 177 | местный бюджет | 6980,4 | 1300,0 | 1370,0 | 400,0 | 785,5 | 216,9 | 400,0 | 500,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 27 |
| 178 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 179 | Задача 4. Выполнить мероприятия по строительству и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования; |
| 180 | Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ по ремонту "Проездов к дворовым территориям МКД" | 79,0 | 39,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 |
| 181 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 182 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 183 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 184 | местный бюджет | 79,0 | 39,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 185 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 186 | Задача 5. Организация транспортного обслуживания населения |
| 187 | организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в виде субсидий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 |
| 188 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 189 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 190 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 191 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 |
| 192 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 193 | организация транспортного обслуживания населения узкоколейной железной дорогой в виде субсидий | 63050,0 | 0,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 5405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 29 |
| 194 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 195 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 196 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 197 | местный бюджет | 63050,0 | 0,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 5405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 29 |
| 198 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 199 | Задача 6. Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года |
| 200 | Содержание грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года | 5547,0 | 200,0 | 256,0 | 381,0 | 400,0 | 600,0 | 710,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 30 |
| 201 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 202 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 203 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 204 | местный бюджет | 5547,0 | 200,0 | 256,0 | 381,0 | 400,0 | 600,0 | 710,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 30 |
| 205 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 206 | Задача 7. Разработка (актуализация) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| 207 | Разработка согласование документов территориального планирования (разработка, актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры) | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 31 |
| 208 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 209 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 210 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 211 | местный бюджет | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 31 |
| 212 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 213 | Задача 8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения |
| 214 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения, прохождение государственной экспертизы | 4231,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2231,1 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 32 |
| 215 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 216 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 217 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 218 | местный бюджет | 4231,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2231,1 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 32 |
| 219 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 220 | Задача 9. Строительство, реконструкция автомобильных дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения |
| 221 | Строительство подъезда к д.Перевалова от км 72 автомобильной дороги "р.п. Верхняя Синячиха - п.г.т. Махнево - с. Болотовское" с мостом через р.Тагил на территории Махневского муниципального образования | 350358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100984,6 | 249373,4 | 0,0 | 0,0 | 33 |
| 222 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 223 | областной бюджет | 326904,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000,0 | 236904,7 | 0 | 0 | 33 |
| 224 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 225 | местный бюджет | 23453,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10984,6 | 12468,7 | 0,0 | 0,0 | 33 |
| 226 | внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |

| Раздел 4. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2024 гг.» ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| --- |
| № | Виды расходов | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Всего по подпрограмме | 219369,4 | 8960,1 | 12781,2 | 13895,9 | 14423,9 | 14946,6 | 22053,3 | 25536,5 | 35499,1 | 34761,2 | 18255,8 | 18255,8 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 86453,5 | 2792,7 | 3081,0 | 2611,9 | 4969,0 | 6391,9 | 10688,4 | 11111,5 | 11559,5 | 10746,0 | 11250,8 | 11250,8 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15781,9 | 1699,7 | 1738,8 | 2544,0 | 2649,9 | 0,0 | 1373,6 | 5188,9 | 587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20353,6 | 4228,7 | 1260,4 | 1954,0 | 0,0 | 1429,7 | 2876,3 | 0,0 | 6363,0 | 2241,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство и реконструкция дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | 79,0 | 39,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предоставление субсидии на организацию транспортного обслуживания населения | 63050,0 | 0,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 5405,0 | 6405,0 | 6405,0 | 6405,0 |
| 7 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в виде субсидий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Работы по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года | 5547,0 | 200,0 | 256,0 | 381,0 | 400,0 | 600,0 | 710,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 9 | Разработка согласование документов территориального планирования (разработка, актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры) | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения, прохождение государственной экспертизы | 4231,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231,1 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 11 | Строительство подъезда к д.Перевалова от км 72 автомобильной дороги "р.п. Верхняя Синячиха - п.г.т. Махнево - с. Болотовское" с мостом через р.Тагил на территории Махневского муниципального образования | 23453,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10984,6 | 12468,7 | 0 | 0 |

Приложение 4

| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2024 ГОДЫ». |
| --- |
| № Стро-ки | Наименование объекта капитального строительства/Исто-чники расходов на финансирование объекта капитального стролительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собствен-ности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объёмы финансирования, тыс. рублей |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документа-ции | в ценах соответст-вующих лет реализации проекта | начало | ввод | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство подъезда к д.Перевалова от км 72 автомобильной дороги "р.п. Верхняя Синячиха - п.г.т. Махнево - с. Болотовское" с мостом через р.Тагил на территории Махневского муниципального образования | п.г.т. Махнёво, Алапаевского района, Свердловской области | Муниципальная | 350 366,76 | 350 366,76 | 2021 | 2022 | 350 358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500,00 | 255858,00 | 0 |

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2024 ГОДЫ»

| Ответственный за реализацию муниципальной программы в целом | Первый заместитель главы Администрации Махнёвского МО |
| --- | --- |
| Краткое описание порядка организации работы по реализации муниципальной программы | В соответствии с постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 04.12.2014 г. № 916 (с изменениями от 30 ноября 2015 года № 956, от 16 декабря 2016 года № 1025) «О порядке формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования» |
| Наименование структурного подразделения главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за координацию мероприятий муниципальной программы | Администрация Махнёвского муниципального образования |
| Ответственный за мониторинг реализации муниципальной программы и составление форм отчётности о реализации программы | Начальник отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охране окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования Максимов С.Н. |